一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是(　)。

A.法定代理

B.委托代理

C.转代理

D.指定代理

2.债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于(　)。

A.质押

B.留置

C.抵押

D.保证

3.担保方式中的保证要求(　)订立书面保证合同。

A.保证人和债权人

B.债权人和债务人

C.主合同当事人

D.保证人和债务人4.监理公司具有法人资格的时间为(　)日。

A.公司成立

B.注册资金落实

C.建设行政主管部门颁发资质证书

D.工商行政管理机关核准登记

5.施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金、30万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款500万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务(　)。

A.还有100万元

B.还有150万元

C.还有190万元

D.全部消灭

6.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由(　)对争议进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

7.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定(　)。

A.施工合同成立，但不生效

B.施工合同成立，且已生效

C.施工合同不成立，不生效

D.施工合同不成立，但有效

8.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是(　)。

A.合同约定了履行顺序

B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务

D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化

9.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照(　)执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格

10.按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按(　)的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

11.有关无效合同的说法中，不正确的是(　)。

A.一方当事人无权确认合同无效

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.无效合同自订立时起就没有法律效力

D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

12.按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为(　)。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

13.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用(　)方式为宜。

A.方案竞赛

B.邀请招标

C.公开招标

D.议标

14.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时可采用(　)合同。

A.计划价格

B.总价

C.成本加酬金

D.单价

15.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，(　)。

A.不需承担赔偿责任

B.应承担赔偿责任

C.双方共同承担

D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题

16.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应(　)。

A.发送给提出问题的投标人

B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称

C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源

D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容

17.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行(　)招标，由中标的设计单位承担该任务。

A.勘察

B.施工图设计

C.技术设计

D.初步设计

18.评标委员会按规定请投标人对不明确的作出澄清的内容作为(　)的组成部分。

A.协议书

B.专用条件

C.通用条件

D.投标书

19.招标人与中标人签订施工合同时，以(　)为准。

A.评标价

B.投标价

C.平均报价

D.协议价

20.招标人确定中标后(　)天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。

A.7

B.14

C.15

D.28

21.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的(　)条款仍对双方具有约束力。

A.质量

B.结算

C.工期

D.解决争议

22.根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的(　)条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算、清理、违约

C.结算、仲裁、违约

D.仲裁和诉讼

23.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，(　)。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰

24.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过(　)天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。

A.7

B.14

C.24

D.42

25.设计人有权向发包人提出索赔的是(　)。

A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

B.发包人要求设计人进行设计变更

C.施工图设计未达到设计深度

D.设计人对外商的设计资料进行审查

26.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是(　)。

A.确定合同价

B.确定中标价

C.确定投标人实现各种指标的依据

D.衡量各投标书优劣的依据

27.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定(　)。

A.结清全部设计费

B.支付一半设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后全部支付设计费

28.按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是(　)。

A.提供工程进度计划

B.提供施工现场的工程地质资料

C.提供监理单位施工现场办公房屋

D.提供夜间施工使用的照明设施

29.发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间(　)。

A.不可顺延

B.可顺延2天

C.可顺延3天

D.可顺延6天

30.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则(　)。

A.设计人退还发包人已付的定金

B.设计人不退还发包人已付的定金

C.发包人支付设计费的一半

D.发包人支付第一阶段的全部设计费

31.某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各项申报手续和费用承担的表述中，正确的是(　)。

A.发包人办理申报手续，承包人承担费用

B.承包人办理申报手续，发包人承担费用

C.承包人办理申报手续并承担费用

D.发包人办理申报手续并承担费用

32.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应(　)。

A.由承包人承担

B.由发包人承担

C.由双方以书面形式设定

D.由工程师确定

33.依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由(　)承担。

A.承包人

B.发包人

C.发包人和承包人

D.设备供应人

34.为保证工程质量，《建设工程施工合同(示范文本)》规定(　)的最低质量保修期限为5年。

A.防水工程

B.给水管道工程

C.设备安装工程

D.地基基础工程

35.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后(　)天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.7

B.14

C.15

D.28

36.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在(　)。

A.施工合同通用条款之后

B.中标通知书之前

C.投标书之前

D.工程量清单之前

37.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由(　)。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

38.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验，对于此项检验应由(　)。

A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

B.承包人负责检验工作，并承担检验费用

C.发包人负责检验工作，并承担检验费用

D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

39.按照FIDIC《施工合同条件》的规定，在(　)后，业主应将保留金全部退还给承包商。

A.签发最终支付证书

B.颁发履约证书

C.承包商提交结清单

D.颁发工程接收证书

40.在FIDIC《施工合同条件》中，合同有效期是指(　)。

A.合同管理之日起至设定之日止的期间

B.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

C.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

D.开工之日起至结清单生效之日止的期间

41.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日期应为(　)。

A.承包人递交竣工验收报告日

B.开始进行竣工检验日

C.验收组通过竣工验收日

D.发包人组织竣工验收日

42.FIDIC《施工合同条件》中，业主提供的支付保函的担保期限至(　)止。

A.工程师颁发接收证书

B.缺陷责任期满后3个月

C.承包商圆满完成施工任务

D.缺陷责任期满后6个月

43.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由(　)承担。

A.供货方

B.采购方

C.双方共同

D.监理方

44.FIDIC《施工合同条件》中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以(　)为基准日。

A.投标截止日期的同一天

B.签订合同之日

C.工程师发布开工会之日

D.投标截止日前第28天

45.在FIDIC《施工合同条件》中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加试验，由此引起的费用和工期变化，应(　)。

A.由业主承担

B.由承包商承担

C.由工程师确定由谁承担

D.视检验结果是否合格划分责任归属

46.在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于(　)。

A.清理施工现场

B.报送竣工报表

C.工程维修

D.财务结算

47.在FIDIC施工合同的履行过程中，工程师在(　)前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。

A.竣工验收

B.颁发履约证书

C.“结清单”生效

D.颁发接收证书

48.FIDIC《施工合同条件》规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包商的原因发生工程延误，在后续支付时，(　)。

A.调价方法继续有效

B.调价方法无效

C.按对业主有利的原则执行

D.应酌情扣减违约金

49.FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(　)。

A.完成扫尾、清理施工现场工作

B.完成所有缺陷修复工作

C.能按预定目的交给业主占用或使用

D.完成主体工程的施工任务

50.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定(　)。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予认可

C.排除了法院的诉讼管辖

D.不具有强制性约束力

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错顷。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

51.法人应具备(　)等条件。

A.经上级行政主管机关批准

B.能够独立承担民事责任

C.有必要的财产或经费

D.依法成立

E.有自己的名称、组织机构和场所

52.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的(　)确定，应当注意双方的利益平衡。

A.具体内容

B.要约人

C.意思表示

D.客观情况

E.交易习惯

53.根据《中华人民共和国合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为(　)。

A.第三人可以向债权人行使抗辩权

B.合同当事人没有改变

C.债权人不能直接追究第三人的违约责任

D.第三人可以与债权人重新协商合同条款

E.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意

54.依据《中华人民共和国合同法》，当债务人的行为可能造成债权****益受到损害时，债权人可以行使撤销权，债务人的行为包括(　)。

A.无偿转让财产

B.怠于行使到期债权

C.放弃到期债权

D.未按约定提供担保

E.受让人知道的情况下，以明显不合理低价转让财产

55.根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括(　)。

A.国家融资项目

B.省级重点项目

C.大型基础设施项目

D.公用事业项目

E.外国政府援助资金的项目

56.按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括(　)。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.递送投标书

D.无价格的商业广告

E.发出中标通知书

57.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是(　)。

A.投标须知

B.业主提供的现场办公条件

C.评标原则

D.合同条件

E.对监理单位的要求

58.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对(　)设立。

A.专业工程施工资质

B.外地区投标人

C.环境保护方针和保证体系

D.项目经理资质要求

E.安全文明施工要求

59.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于(　)。

A.参与监理工作人员的业务专长和经验

B.是否遵循了规范化的管理程序和方法

C.监理工作的内容和范围

D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识

E.监理招标的成功与否

60.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括(　)。

A.中标函

B.投标保函

C.监理合同标准条件

D.监理委托函

E.标准、规范

61.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加条件可以包括(　)。

A.项目经理资质要求

B.企业信誉

C.财务状况

D.环境管理体系

E.同类工程施工经历

62.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用(　)。

A.最高报价衡量法

B.标底衡量法

C.复合标底衡量法

D.无标底比较法

E.成本价衡量法

63.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有(　)。

A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.为施工承包人提供设计依据的基础资料

D.组织施工招标工作

E.参加工程验收工作

64.招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括(　)。

A.没有按照招标文件要求提供担保

B.报价金额的大小写不一致

C.明显不符合技术规格、技术标准的要求

D.货物检验标准低于招标文件要求

E.总价金额和单价工程量乘积之和的金额不一致

65.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足(　)的需要。

A.控制概算

B.施工

C.编制施工招标文件

D.主要设备材料订货

E.编制施工图设计文件

66.施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则(　)。

A.承包人负责拆除

B.发包人负责拆除

C.承包人承担因此发生的费用

D.发包人承担因此发生的费用

E.延误的工期不予顺延

67.按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括(　)。

A.投标书

B.招标公告

C.工程量清单

D.中标通知书

E.招标文件

68.依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，(　)属于发包人应当完成的工作。

A.办理施工许可证

B.提供工程进度计划

C.确定坐标控制点

D.做好施工现场地下管线的保护工作

E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

69.材料采购合同履行过程中，导致供货方送货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有(　)。

A.采购方在合同内填错到货地点

B.供货方在合同内填错到货地点

C.未在合同内约定到货地点

D.运输部门错送到货地点

E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方

70.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，指定分包商的特点表现为(　)。

A.对其违约行为承包商承担连带责任

B.由业主指定，并与其签订合同

C.承包商负责对其施工进行协调管理

D.对其付款从暂列金额内开支

E.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围

71.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误的责任承担方式为(　)。

A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

E.延误的工期相应顺延

72.下列施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况是(　)。

A.《施工许可证》没有及时颁发

B.因发包人原因现场不具备合同约定的开工条件

C.不可抗力事件的影响

D.承包人采购的施工材料未按时交货

E.工程师未按合同约定提供所需指令

73.FIDIC《施工合同条件》规定，属于业主的风险有(　)。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

74.FIDIC《施工合同条件》中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及(　)。

A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致

B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致

C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现

D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰

E.承包商的施工人员的到位情况

75.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为(　)。

A.合同外的索赔

B.工程加速索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

E.工程变更索赔

76.FIDIC《施工合同条件》下，承包商提出变更建议在(　)情况下可能被采纳。

A.可加速完工

B.可降低业主实施、维护或运行工程费用

C.为业主带来利益

D.可降低施工成本

E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值

77.FIDIC《施工合同条件》中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是(　)。

A.不包含在合同价格之内

B.业主的备用金

C.可作为供意外用途的开支

D.支付时不需业主同意

E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

78.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有(　)。

A.后续法规的调整

B.对竣工验收的干扰

C.非承包人原因检验导致施工延误

D.延误发放图样

E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误

79.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(　)等。

A.不可预见的外界条件

B.施工中遇到文物和古迹

C.异常不利的气候条件

D.业主或其他承包人的干扰

E.后续法规的调整

80.工程师在(　)的情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。

A.事实依据不足

B.合同依据不足

C.发包人未遵守意向通知要求

D.承包人必须提供进一步的证据

E.承包人以前已经放弃(明示或暗示)了索赔要求

参考答案

1.B2.B3.A4.D5.C

6.C7.B8.B9.A10.C

11.B12.B13.B14.B15.B

16.C17.D18.D19.B20.C

21.B22.A23.B24.D25.A

26.D27.A28.B29.D30.B

31.C32.C33.B34.A35.B

36.D37.B38.A39.B40.B

41A42.D43.B44.D45.D

46D47.D48.C49.C50.D

51.BCDE52.DE53.BC54.ACE55.ACDE

56.ABD57.ABDE58.ACDE59.ABD60.ACD

61.ADE62.BCD63.ABE64.BE65.CDE

66.ACE67.ACD68.ACE69.ACE70.CDE

71.ADE72.ABCE73.ABE74.ABCD75.CD

76.ABCE77.BCE78.BCDE79.ABE80.ABDE