中级经济师考试《建筑专业》试卷

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1 下列方法中，可用于价值工程对象选择的是(　　)。

A.成本分析法

B.功能分析法

C.ABC分析法

D.德尔菲法

【参考答案】C

【系统解析】本题考查ABC分析法。ABC分析法又称排列图法或帕莱托分析法，是价值工程对象选择的最常用的方法之 一。价值工程对象选择包括ABC分析法、经验分析法和强制确定法三种。

2某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：(F/P，8%，3)=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为(　　)元。

A.1512.0

B.1663.2

C.1814.4

D.1829.5

【参考答案】C

【系统解析】本题考核的是单利和复利的计算。2年后得到的利息=P×n×i=1200×2×10%=240(元) 2年后得到的本利和=1200+240=1440(元) 5年末得到的本利和=P×(F/P，8%，3)=1440×1.260=1814.4(元)

3 以下各指标中，可以用于进行独立投资方案选择的是(　　)。

A.净现值

B.净年值

C.内部收益率

D.追加投资收益率

【参考答案】C

【系统解析】独立方案的选择，用的是效率指标，即内部收益率。

4 下列支出中，在计算企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的是(　　)。

A.向投资者支付的利息、红利

B.无形资产摊销费

C.赞助支出

D.当期购置的固定资产原价

【参考答案】B

【系统解析】本题考核的是应纳税所得额的计算扣除。ACD都是不得扣除的支出。

5关于施工企业营业收入的说法，正确的是(　　)。

A.施工企业营业收入即指建造合同收入

B.合同变更收入不属于营业收入

C.索赔收入不属于营业收入

D.处置固定资产净收益不属于营业收入

【参考答案】D

【系统解析】本题考查施工企业营业收入的相关知识。选项A应该是施工企业营业收入包括建造合同收入和其他营业收入。选项C的正确说法是因合同变更、索赔、奖励等形成的收入，属于建造合同收入的一部分，所以它们都属于营业收入。

6 在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是(　　)。

A.自由时差：总时差

B.自由时差>总时差

C.自由时差≥总时差

D.自由时差≤总时差

【参考答案】D

【系统解析】在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是自由时差≤总时差。

7 下列关于内部收益率，表述错误的是 (　　)。

A.采用任何一种形式定义内部收益率，其结果都是相同的

B.使现金流量的净年值为零时的利率即是该方案的内部收益率

C.内部收益率，就是使方案寿命期内现金流量的净将来值等于零时的利率

D.所谓内部收益率，是指方案寿命期内使现金流量的净现值小于零时的利率

【参考答案】D

【系统解析】所谓内部收益率，是指方案寿命期内使现金流量的净现值等于零时的利率。

8 对建设期较短的项目进行财务评价时所命名用的价格均为(　　)。

A.国家指导价

B.影子价格

C.差价

D.时价

【参考答案】D

【系统解析】建设期较短，财务评价和国民经济评价均采用时价，生产经营期内各年均采用期末物价总水平为基础，并考虑相对价格变动;建设期较长，两种分析均可采用基年物价总水平为基础，仅考虑相对价格变化，不考虑物价总水平上涨因素价格，然后进行物价的敏感性分析。

9 某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于(　　)万元。已知：(A/P，10%，10)=0.16275，(A/F，10%，10)=0.06275，(P/F，10%，10)=0.38550

A.3.462

B.2.855

C.2.946

D.2.628

【参考答案】D

【系统解析】-20-A/(A/P，10%，10)+10(P/F，10%，10)=0。AW=(20-10×0.38550)×0.16275=2.628万元。PWB=-1.7-1.3(P/A，8%，10)=-1.7-1.3×6.710=-10.423万元。PWA-PWB =-8.71-(-10.423)=1.713万元。

10 招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，属于 (　　)。

A.要约邀请

B.要约

C.邀请

D.承诺

【参考答案】D

【系统解析】招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请;投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约;招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺。

11 某运输设备购买方案的投资额为32万元，年运行费用为12万元，估计该设备2年后退出使用时的价值为8万元。若基准收益率为8%，为使该方案有利，则每年利用该设备的收益应大于(　　)万元。已知：(P/A，8%，2)=1.783，(P/F，8%，2)=。

A.26.10

B.28.56

C.32.78

D.35.23

【参考答案】A

【系统解析】① 先将每年的运行费用12万元(A1)折现(P)：

P1=12×(P/A，8%，2)=121.783=21.396万元

② 将设备残值8万元(F)折现(P)：

P2=8(P/F，8%，2)=8×0.8573=6.8584万元

③ 该设备收益的现值应为：P=32+21.396-6.8584=46.5016万元

④ 将现值P折为年值A，此处，可用因数(P/A，8%，2)=1.783的倒数：

A=P÷(P/A，8%，2)=46.5016÷1.783=26.10

12 建设工程项目管理的目标系统特征不包括(　　)。

A.三个基本目标之间既对立又统一

B.目标系统具有层次性

C.三个基本目标之间完全统一

D.目标可度量、管理效果可验证

【参考答案】C

【系统解析】本题考查建设工程项目管理的目标系统特征。

13 谈判者利用对方的弱点，猛烈攻击，迫其就范，做出妥协，而对己方的弱点则尽量回避，这种谈判技巧称为(　　)。

A.起点战略

B.掌握谈判议程、合理分配各议题的时间

C.避实就虚

D.注意谈判氛围

【参考答案】C

【系统解析】参见教材99页

14 下列关于盈亏平衡点的生产负荷率与建设项目风险随能力的关系，说法不正确的是(　　)。

A.生产负荷率越小，则风险越小

B.生产负荷率越小，即承受风险的能力越差

C.生产负荷率越大，则风险越大

D.生产负荷率越小，可以承受较大的风险

【参考答案】B

【系统解析】生产负荷率是衡量建设项目生产负荷状况的重要指标。该值越小，则风险越小，即可以承受较大的风险;该值越大，则风险越大，即承受风险的能力越差。

15 采用综合单位法时，当各分项工程材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例大于本地区原费用定额测算所选典型工程中的相应比例时，可采用(　　)为基数计算分项工程的间接费。

A.人工费、材料费、机械费合计

B.人工费和机械费合计

C.人工费

D.材料费

【参考答案】A

【系统解析】特别注意，没有直接以材料费为基数计算分项工程间接费的，只有按人工、材料、机械费合计，人工和机械费用合计，以及人工费合计三种来计算。如果材料所占比例较大时，按三项合计来计间接费。

16 建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的是(　　)。

A.平行承包发包模式下，业主委托一个监理单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力

B.平行承发包模式下，业主委托多个监理单位时，各监理单位之间的相互协作与配合需业主进行协调

C.设计或施工总分包模式下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进行实施阶段全过程的监理，有利于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑

D.在项目总承包模式下，业主宜委托一家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单位监理

【参考答案】B

【系统解析】A要求总监有较高的合同管理能力和组织协调能力，主要不是技术能力;C应委托一家监理单位对设计和施工进行管理，才有利于控制考虑。D项目总承包只宜委托一家监理单位。

17 某产品的实际成本为5000元，它由若干个零部件组成。其中一个零部件的实际成本为1800元;功能指数为0.238。该产品的目标成本为4500元，则该零部件成本改进的期望值为(　　)元。

A.—729

B.—456

C.119

D.267

【参考答案】A

【系统解析】[解析]：功能目标成本=整体目标成本×功能评价系数=4500×0.238=1071元。该零部件成本改进的期望值=1071—1800= —729元。

18 某项目贷款100万元，要求在3年内每年年末等额偿还40万元，则该笔贷款的利率是(　　)。己知：(P/A，8%，3)=2.5770，(P/A，10%，3)=2.4870。

A.8.56%

B.8.69%

C.9.54%

D.9.71%

【参考答案】D

【系统解析】本题考查插值法计算。已知现值P=100万元，期限n=3年，年值A=40万元。

因为(P/A,8%,3)=2.5770,(P/A,10%,3)=2.4870,所以可以采取试算法

当i1=8%时，净现值PW1=40×(P/A,8%,3)-100=3.08万元;

当i2=10%时，净现值PW2=40×(P/A,10%,3)-100=-0.52万元。

可以进一步采取插值法计算，假设贷款利率为r，i1=8%,i2=10%, i1< p>

r= i1+(i2- i1)×PW1/(|PW1|+|PW2|)=8%+(10%- 8%)×3.08/(|3.08|+|-0.52|)=9.71%

故选D

19 某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元，按季计算并支付利息，季度利率2%，则一年支付的利息总和为(　　)万元。

A.8.00

B.8.08

C.8.24

D.8.40

【参考答案】C

【系统解析】参见教材P1

第一季度的利息=100×2%=2

第二季度的利息=102×2%=2.04

第三季度的利息=104.04×2%=2.0808

第四季度的利息=106.1208×2%=2.1224

一年支付的利息总和=2+2.04+2.0808+2.1224=8.24(万元)

20 某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是(　　)万元。

A.3650

B.3750

C.3880

D.3980

【参考答案】B

【系统解析】[解析]：净现值的期望值=5600×0.2+4300×0.3+2680×0.5=3750(万元)试题点评：本题考核的是风险型决策的期望值标准的计算。

21 下列管理制度中，不属于建筑企业科学、合理的合同管理制度的是(　　)。

A.建筑工程合同进度管理制度

B.建筑企业内部合同预签制度

C.合同管理目标制度

D.合同统计考核制度

【参考答案】A

【系统解析】本题考查的是建筑企业合同管理的种类，只有A不属于八大制度之列，所以，选A。

22下列关于盈亏平衡点的生产负荷率与建设项目风险随能力的关系，说法不正确的是(　　)。

A.生产负荷率越小，则风险越小

B.生产负荷率越小，即承受风险的能力越差

C.生产负荷率越大，则风险越大

D.生产负荷率越小，可以承受较大的风险

【参考答案】B

【系统解析】生产负荷率是衡量建设项目生产负荷状况的重要指标。该值越小，则风险越小，即可以承受较大的风险;该值越大，则风险越大，即承受风险的能力越差。

23 价值工程活动的核心是(　　)。

A.对象选择

B.功能评价

C.方案评价

D.功能分析

【参考答案】D

【系统解析】本题考核的是价值工程的特征。价值工程的核心是功能分析。

24 下列人员或部门中，可主持开标工作的是(　　)。

A.投标人代表

B.评审委员会成员

C.招标人

D.行政主管部门

【参考答案】C

【系统解析】本题考核的是开标的相关内容。开标，是指招标人将全部经过开标前检查符合递交条件的投标文件启封揭晓。开标由招标人主持。

25 评标委员会完成评标后，应向(　　)提出书面评标报告。

A.设计单位

B.招标人

C.监理机构

D.投标人

【参考答案】B

【系统解析】本题考查定标与签发中标通知书的相关知识。评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。

26 下列建设项目经济评价指标中，属于静态指标的是(　　)。

A.经济净现值

B.利息备付率

C.财务内部收益率

D.财务挣现值

【参考答案】B

【系统解析】本题考核建设项目财务分析指标的相关知识。选项ACD都属于动态指标。

27 企业某项固定资产的原值为22万元，规定折旧年限为6年，预计净残值为1万元。采取年数总和法计提折旧时，第一年的折旧额为(　　)万元。

A.3.50

B.6.00

C.6.29

D.7.33

【参考答案】B

【系统解析】本题考核的是固定资产折旧的年数总和法。预计使用6年，其逐年可使用年数总和为6(6+1)/2=21年，第1年折旧额=(22-1)×6/21=6(万元)

28在购买了建筑工程一切险后，在保险期内由于变压器质量不合格产生的用电事故带来的损失与费用，保险人(　　)。

A.对由此原因造成的任何损失都不负责任

B.只对由此原因造成的电气设备或电气用具本身予以赔偿

C.对全部损失与费用予以赔偿

D.只对由此原因造成的电气设备或电气用具以外的其他保险财产予以赔偿

【参考答案】D

【系统解析】因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺陷或错误所支付的费用。未造成事故，由制造商或供货人负责。已造成事故，本身损失仍由制造商或供货人负责，保险人仅负责由此造成的其它财产损失。

29 下列不属于无权代理的情形有 (　　)。

A.代理权终止后的代理

B.代理权终止前的无权代理

C.超越代理权的

D.无代理权的

【参考答案】B

【系统解析】无权代理主要有三种情况：根本无代理权的无权代理;超越代理权的无权代理;代理权终止后的无权代理。

30 开标结束以后，招标人将有效的投标文件，送交(　　)进行评审。

A.招标代理机构

B.评标委员会

C.建设行政主管部门

D.工程咨询单位

【参考答案】B

【系统解析】本题考查评标的概念。

31 关于一般纳税人缴纳增值税的说法，正确的是(　　)。

A.增值税的基本税率为13%

B.应纳税额等于销售额乘以适用税率

C.当期进项税额等于销售额乘以适用税率

D.增值税在零售环节实行价内税

【参考答案】D

【系统解析】本题考查增值税的相关知识。增值税的基本税率为17%，所以选项A说法错误;应纳税额=当期销项税额-当期进项税额，所以选项B说法错误;购买方根据从销售方取得的增值税专用发票注明的增值税税额确定本期进项税额，所以选项C说法错误。

32 对专业工程师在工作中的错误或失误所造成的财产或人员损失的保险是(　　)。

A.工程质量保险

B.雇主责任险

C.职业责任保险

D.第三者责任险

【参考答案】C

【系统解析】本题考查职业责任保险的概念

33 我国《招标投标法》规定，可以不进行招标的项目是(　　)。

A.不涉及国家安全的项目

B.不涉及国家秘密的项目

C.抢险求灾项目

D.开发商的商品房建设项目

【参考答案】C

【系统解析】本题考核的是可以不进行招标的项目

34 投标人对投标报价的评估可采用低标价和高标价的方法进行，其中高标价是指(　　)。

A.与成本相一致的最高报价

B.充分考虑预计利润的最高报价

C.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价

D.按“基础标价一(预期盈利×修正系数)”计算后的最高报价

【参考答案】C

【系统解析】本题考核的是报价的评估方法。高标价是充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价。高标价=基础标价+(风险损失×修正系数)。

35 施工企业一般应以施工预算所列的(　　)作为成本核算对象。

A.分部工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分项工程

【参考答案】C

【系统解析】施工企业一般应以施工预算所列的单位工程作为成本核算对象。

36 根据《中华人民共和国公司法》，有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于

公司注册资本的(　　)。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【参考答案】A

【系统解析】本题考查有限责任公司实收资本的规定。《公司法》规定，有限责任公司全部股东的首次出资额不得低于公司注册资本的20%。

37 下列费用中，在进行国民经济评价时不计为项目费用的是(　　)。

A.税金

B.土地使用费

C.工程保险费

D.引进技术费

【参考答案】A

【系统解析】本题考查国民经济评价对项目费用和效益的划分范围。国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务及项目所耗费的全社会的有用资源来考察项目的效益和费用，故税金、国内贷款利息和补贴等不计为项目的效益和费用。

38 某企业承包一项工程，该工程可用甲、乙、丙、丁四种施工方法中的任何和种完成，四种施工方法都将不同程度地受到天气变化的影响。经计算，四种施工方法在不同天气状况下的后悔值如下表所示，则用最小最大后悔值法选择的最优方案是(　　)。

后悔值 (单位：万元)

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

【参考答案】D

【系统解析】最小最大后悔值法做法是：先求出各个方案在各种自然状态下的后悔值，然后从各方案的最大后悔值中选择后悔值最小的所在方案为最优方案。

39 由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于(　　)。

A.默示索赔

B.反索赔

C.综合索赔

D.工程变更索赔

【参考答案】D

【系统解析】本题考核的是建设工程施工合同索赔的类别。由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出的索赔属于工程变更索赔。

40 监理管理信息系统一般由投资控制系统、进度控制子系统、质量控制子系统、安全生产子系统、合同管理子系统、组织协调子系统和(　　)构成。

A.文明生产管理子系统

B.文档管理子系统

C.招标管理子系统

D.信息管理子系统

【参考答案】B

【系统解析】本题考核的是监理管理信息系统的构成。监理管理信息系统一般由投资控制子系统、进度控制子系统、质量控制子系统、安全生产管理子系统、合同管理子系统、文档管理子系统和组织协调子系统构成。所以选A

41 以下各种文件中，属于标底价格组成的是(　　)。

A.标底价格的综合编制说明

B.投标函附录

C.投标书商务部分

D.投标保证金银行保函

【参考答案】A

【系统解析】标底价格有四部分组成：标底价格的综合编制说明、标底价格计算书、主要材料用量、标底文件。

42 在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是(　　)。

A.自由时差：总时差

B.自由时差>总时差

C.自由时差≥总时差

D.自由时差≤总时差

【参考答案】D

【系统解析】在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是自由时差≤总时差。

43 国产标准设备原价一般是指(　　)。

A.出厂价

B.设备的购置费用

C.设备的交货价加上包装费

D.设备的预算价格

【参考答案】A

【系统解析】参见教材115页

44 我国的合同法中，法定的免责事由仅指(　　)。

A.自然灾害

B.战争

C.人为因素

D.不可抗力

【参考答案】D

【系统解析】参见教材P102

45 建设项目中的具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能的工程称为(　　)。

A.单位工程

B.分部工程

C.单项工程

D.分项工程

【参考答案】C

【系统解析】记住建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程的内含：

(1)建设项目：独立设计+独立核算+独立组织形式(如学校)

(2)单项工程：独立设计文件+独立发挥效能(如图书馆)

(3)单位工程：独立设计+独立组织施工(不能独立发挥效能)(土建、安装、给排水等)

(4)分部工程：(定额中的章，如地基基础工程、楼地面工程等)

(5)分项工程：(定额中的节，如地基基础工程中的土方工程)

46 某企业承包一项工程，该工程可用甲、乙、丙、丁四种施工方法中的任何和种完成，四种施工方法都将不同程度地受到天气变化的影响。经计算，四种施工方法在不同天气状况下的后悔值如下表所示，则用最小最大后悔值法选择的最优方案是(　　)。

后悔值 (单位：万元)

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

【参考答案】D

【系统解析】最小最大后悔值法做法是：先求出各个方案在各种自然状态下的后悔值，然后从各方案的最大后悔值中选择后悔值最小的所在方案为最优方案。

47 建设工程监理行为的主体是(　　)。

A.建设单位

B.工程质量监督站

C.工程监理企业

D.施工单位技术负责人

【参考答案】C

【系统解析】监理行为的主体是监理企业。

48下列保险种类中，属于商业保险的是(　　)。

A.意外伤害保险

B.基本医疗保险

C.基本养老保险

D.工伤保险

【参考答案】A

【系统解析】本题考核的是商业保险的范围。建筑行业中的保险可以划分商业保险和社会保险两大类。其中，商业保险包括：建设工程设计责任保险、工程监理职业责任保险、人身意外伤害保险、工程质量保险等;社会保险包括：养老保险、工伤保险、医疗保险、外来人员综合保险等。所以，选A。

49 将建设项目分为政府投资项目和企业投资项目，是按项目(　　)的不同划分的。

A.目标

B.投资管理形式

C.融资方式

D.产品(或服务)属性

【参考答案】B

【系统解析】本题考查项目的分类。按项目投资管理形式的不同，将建设项目分为政府投资项目和企业投资项目。

50 某建没项目的盈亏情况预计有三种可能：经营状况好时可获得利润1500万元，经营状况一般时可获得利润600万元，经营状况差时将亏损1000万元，各种情况发生的概率难以确定。采用合理性标准决策，该建设项目的期望利润是(　　)万元。

A.367

B.1033

C.1100

D.4689

【参考答案】A

【系统解析】本题考查用合理性标准方法计算期望利润。我们假定经营好、经营一般、经营差的概率相等，都为1/3， 则有：期望利润=1500×1/3+600×1/3-1000×1/3≈367(万元)。

51 对人体危害最大的颗粒污染物是(　　)。

A.尘粒

B.落尘

C.飘尘

D.烟尘

【参考答案】C

【系统解析】参见教材P57

52 以下各项税种中，属于流转税的是(　　)。

A.土地增值税

B.营业税

C.企业所得税

D.车船使用税

【参考答案】B

【系统解析】(1)流转税-对销售额或营业额征税

① 营业税

② 增值税

(2) 所得税

企业所得税

(3) 其它有关税种

① 土地增值税

② 城乡维护建设税

③ 教育费附加

53 预算定额中人工工日消耗量应包括(　　)。

A.基本用工

B.基本用工和其他用工两部分

C.基本用工、辅助用工和人工幅度差

D.基本用工、其他用工和人工幅度差

【参考答案】D

【系统解析】预算定额中人工工日消耗量应包括基本用工、其他用工和人工幅度差。

54 经济评价应遵循的基本原则，不包括(　　)。

A.“有无对比”原则

B.效益与费用计算口径对应一致的原则

C.收益与风险权衡的原则

D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主的原则

【参考答案】D

【系统解析】经济评价应遵循的基本原则包括：“有无对比”原则。效益与费用计算口径对应一致的原则。收益与风险权衡的原则。定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主的原则。动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。

55 风险型决策要求未来可能发生的自然状态的概率是(　　)。

A.已知的

B.未知的

C.不可预测的

D.不可统计的

【参考答案】A

【系统解析】风险型决策指状态是否发生不能肯定，但是可以估计出概率。如概率未知，则为非确定型决策。

56 某建设项目投资1000万元，第一年为建设期，此后从第二年年末开始每年将有200万元的净收益，方案的运营期为10年，寿命期结束时的净残值为零。若基准收益率为12%，则该项目的年净收益为(　　)时，净现值为零。已知：(P/A，12%，10)=5.650，(P/F,12%,1)=0.8929。

A.185万元

B.198万元

C.169万元

D.168万元

【参考答案】B

【系统解析】把每年净收益折为第2年初现值

P1=A(P/A,12%,10)=A*5.65

P2=F(P/F,12%,1)=A*5.65*0.8929=1000

A=198。

57 现有　知：(P/A，8%，10)=6.710。

A.17650

B.16456

C.18747

D.17130

【参考答案】D

【系统解析】PWA=-2-1(P/A，8%，10)=-2-1×6.710=-8.71万元。

PWB=-1.7-1.3(P/A，8%，10)=-1.7-1.3×6.710=-10.423万元。

PWA-PWB =-8.71-(-10.423)=1.713万元。

58 下列功能分类中，属于从用户需求角度进行分类的是(　　)。

A.基本功能与辅助功能

B.美学功能与使用功能

C.必要功能与不必要功能

D.过剩功能与不足功能

【参考答案】C

【系统解析】本题考查功能的分类。从用户需求角度进行分类，功能可以分为必要功能和不必要功能。

59 为了有效地控制投资，最好采用成本加酬金合同价中的(　　)。

A.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价

B.成本加固定百分比酬金确定的合同价

C.成本加固定金额确定的合同价

D.成本加奖罚确定的合同价

【参考答案】A

【系统解析】可以最大限度地刺激承包商降低工程成本。

60 以下各种收入中，属于施工企业建造合同收入的是(　　)。

A.劳务作业收入

B.索赔收入

C.设备租赁收入

D.多种经营收入

【参考答案】B

【系统解析】建造合同收入包括合同的初始收入、合同变更收入、索赔收入和奖励款四大部分。

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61 关于风险预测图的说法，正确的有(　　)。

A.在进行风险分类前，先制定风险预测图

B.风险预测图中，不确定性因素的评价与其发生概率相关

C.风险预测图中的曲线离原点越近，风险越大

D.风险预测图中，风险的评价与潜在的危害相关

E.风险预测图采用立体的三维结构，其中一维表示风险的分布

【参考答案】A,B,D

【系统解析】本题考查风险预测图的相关知识。风险预测图中的曲线离原点越远，风险越大，所以选项C说法错误;风险预测图采用二维结构，所以选项E说法错误。

62 下列投标人条件中，资格审查时投标人应符合的有(　　)。

A.具有中等以上的企业规模

B.具有独立订立合同的权力

C.具有履行合同的能力

D.具有持续盈利的能力

E.最近三年内没有重大工程质量问题

【参考答案】B,C,E

【系统解析】本题考核的是投标人应具备的条件。教材内共提出5点条件。

63 某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为(　　)。

A.工作K和M的时间间隔为3周

B.工作M的自由时差为9周

C.工作H的总时差为8周

D.工作H的自由时差为3周

E.工作K的自由时差为8周

【参考答案】C,D

【系统解析】本题考核的是单号线网络计划时间参数的计算。

A不对，题目中没有说明KM之间的逻辑关系，所以无法判断他们两项工作的时间间隔;

B不对，因为自有时差是小于等于总时差的，M的总时差题目中给出为3周，所以他的自由时 差不可能是9周，大于总时差3周;

C正确，在单代号网络计划中，工作的总时差=min{与紧后工作的时间间隔+对应紧后工作的总时差}=min{(3+5)，(6+3)}=8;

D正确，自由时差为与紧后工作时间间隔的最小值;

E错误，道理同B。

64 某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有(　　)。

A.营业税

B.增值税

C.企业所得税

D.城市维护建设税

E.教育费附加

【参考答案】A,C,D,E

【系统解析】本题考查建筑施工企业涉及的主要税种。只有施工合同收入，没有销售收入，则只需要交营业税，不需要交增值税。只要交营业税，就一定同时交城市维护建设税和教育费附加，合称为二税一费。别外盈利还需交所得税。

65 根据《招标投标法》的规定，下述项目中，必须进行招标的有(　　)。

A.国家融资项目

B.使用国有资金投资项目

C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

D.关系公共安全的基础设施项目

E.关系公共安全的公用事业项目

【参考答案】A,B,D,E

【系统解析】参见教材59—60页

66建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13.2%，基准收益率为10%，则该项目(　　)。

A.内部收益率在12～15%之间

B.净现值小于零

C.可行

D.净年值小于零

E.净将来值小于零

【参考答案】A,C

【系统解析】本题考核的是单一投资方案的评价方法。净现值为零时的收益率即为该方案的内部收益率，所以内部收益率在12～15%之间是正确的;该项目的内部收益率大于基准利率，所以该项目可行，所以净现值、净年值、净将来值都大于零。

67 工程建设项目招标的组织形式有(　　)。

A.公开招标

B.自行组织招标

C.邀请招标

D.上级主管部门组织招标

E.委托工程招标代理机构代理招标

【参考答案】B,E

【系统解析】此题主要是考查招标的组织形式，主要有自行组织招标和委托工程招标代理机构代理招标两种形式。

68 依照《建设工程价款结算暂行办法》规定，以下关于编审工程竣工结算的说法中不正确的是(　　)。

A.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

B.实行总承包的工程，单位工程竣工结算由总承包人编制，发包人审查

C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由具有相应资质的工程造价咨询机构编制，发包 人进行审查

D.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发包人签字盖章后即可有效

E.政府投资项目，由同级财政部门审查

【参考答案】B,C,D

【系统解析】单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查;实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总承包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。

69 根据《建设工程工程量清单计价规范 (GB 50500--2008)，下列款项中，除合同另有约定外，工程进度款支付申请应包括的内容有(　　)。

A.应拨付的工程预付款

B.应增加和扣减的索赔金额

C.应增加和扣减的变更金额

D.应抵扣的工程预付款

E.应扣减的质量保证金

【参考答案】B,C,D,E

【系统解析】本题考查工程进度款支付的相关内容。除合同另有约定外，工程进度款支付申请应包括的内容有：本周期完成的工程价款、累计已完成的工程价款、累计已支付的工程价款、本期已完成的计日工金额、应增加或扣减的变更金额、应增加或扣减的索赔金额、应抵扣的预付款、应扣减的质量保证金、应增减的其他金额、本周期实际应支付的工程价款。A预付款不属于进度款，只有抵押的预付款才属于进度款。

70 下列评价方法中，可用于寿命期不同的互斥方案选择的有(　　)。

A.净现值法

B.内部收益率法

C.净年值法

D.最小公倍数法

E.追加投资收益率法

【参考答案】C,D

【系统解析】本题考查寿命期不同的互斥方案选择的方法。对于寿命期不同的互斥方案的选择一般采用最小公倍数法和净年值法。

71 关于风险的说法，正确的有(　　)。

A.风险可根据其造成的不同后果分为纯风险和投机风险

B.风险按分布情况可分为政治风险、经济风险等

C.风险只能产生损失不能获得收益

D.风险实质上是指一种不确定性

E.风险的存在是因为人们对未来的任何结果不可能完全预料

【参考答案】A,D,E

【系统解析】本题考查风险的相关知识。按照产生的根源，风险可分为政治风险、经济风险、金融风险、管理风险、自然风险和社会风险等，所以选项B错误。风险的定义实际上包含损失或失败等不良趋势以及盈利或收益两方面含义，所以选项C错误。

72 采用装运港交货价时，卖方的责任包括(　　)。

A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方

B.负责货物装船前的一切费用和风险

C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续

D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件

E.负责提供有关装运单据

【参考答案】A,B,D,E

【系统解析】采用装运港交货价时卖方的责任如下：负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方;负责货物装船前的一切费用和风险;负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件;负责提供有关装运单据。

73 下述预测方法中，属于定量预测方法的是(　　)。

A.简单平均法

B.专家调查法

C.移动平均法

D.加权移动平均法

E.特尔菲法

【参考答案】A,C,D

【系统解析】参见教材P24—25。

74 价值工程中，方案评价的内容应包括(　　)。

A.技术评价

B.对象评价

C.经济评价

D.功能评价

E.社会评价

【参考答案】A,C,E

【系统解析】本题考查方案评价的内容，对方案进行评价时都应包括技术评价、经济评价和社会评价三个方面。

75 建设项目可行性研究的阶段可分为(　　)。

A.项目建议书

B.机会研究

C.最终可行性研究

D.初步可行性研究

E.项目评估和决策

【参考答案】B,C,D,E

【系统解析】见教材P41—42。

76 流动负债包括(　　)。

A.应收账款

B.应付账款

C.预收账款

D.存货

E.现金

【参考答案】B,C

【系统解析】流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金。流动负债=应付账款+预收账款。

77下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有(　　)。

A.追加投资收益率

B.净现值

C.差额的净现值

D.内部收益率

E.差额的内部收益率

【参考答案】B,D

【系统解析】本题考查单一投资方案的评价方法。单一投资方案的评价方法有数额法(包括基准收益率;净现值、净年值、净将来值;数额法)、比率法(其中使用最广泛的是内部收益率)、期间法(最常用的是投资回收期)。

78 我国现行规定，预备费的内容包括(　　)。

A.引进技术和进口设备其他费

B.基本预备费

C.涨价预备费

D.不可预见准备金

E.生产准备费

【参考答案】B,C

【系统解析】按我国现行规定，预备费包括基本预备费和涨价预备费。

79 在下列项目中，应列入建安工程直接费的项目有(　　)。

A.构成工程实体的材料费

B.生产工人的工资

C.施工机械使用费

D.职工教育经费

E.安全施工费

【参考答案】A,B,C,E

【系统解析】建筑安装工程间接费由规费、企业管理费组成。施工企业职工教育经费属于企业管理费。

80 下列方法中，可用于非确定型决策的有(　　)。

A.最大最大收益值法

B.最小最大后悔值法

C.合理性标准

D.最大最小收益值法

E.期望值标准

【参考答案】A,B,D

【系统解析】本题考核的是非确定性决策的方法。非确定性决策的方法有：最大最小收益值法、最大最大收益值法、最小最大后悔值法。所以选择ABD

三、案例分析题(共5题，每题8分。由单选和多选组成。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得2分)

81 根据下列选项，请回答81-85题：

某大型工程项目进行施工招标，招标人编制了完整、详细的招标文件，内容包括

(1)招标公告

(2)投标须知

(3)通用条件

(4)专用条件

(5)合同格式

(6)图纸

(7)工程量清单

(8)中标通知书

(9)评标委员会名单

(10)投标文件格式等。

招标人通过资格预审对申请投标人进行审查，确定了资格预审表的内容，提出了对申请投标人资格条件的要求，包括

(1)资质等级的要求

(2)投标人在开户银行的存款达到工程造价的5%

(3)主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商完成

(4)必须具有同类工程的施工经验。

该项目招标文件内容中应包括(　　)。

A.投标邀请书

B.投标人须知

C.评标标准和方法

D.评标委员会名单

【参考答案】A,B,C

【系统解析】招标文件必须包括以下内容：1.投标邀请书; 2.投标人须知;3.合同主要条款;4.投标文件格式;5.采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单;6.技术条款;7.设计图纸;8.评标标准和方法;9.投标辅助材料。

82 该项目投标中，某企业投标文件的提交内容不应包括 (　　)。

A.标文件的装订、密封和标记

B.投标文件格式

C.资格预审申请书材料的更新

D.投标文件的补充、修改与撤回

【参考答案】B

【系统解析】投标文件的提交内容包括投标文件的装订、密封和标记;投标文件的提交;投标文件提交的截止时间;迟交的投标文件;投标文件的补充、修改与撤回;资格预审申请书材料的更新等。

83 招标人对申请投标人资格条件的要求中，不妥之处为(　　)。

A.资质等级的要求

B.投标人在开户银行的存款达到工程造价5%

C.主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商完成

D.必须具有同类工程的施工经验

【参考答案】B,C,D

【系统解析】《招标投标法》规定：投标人应当具备承担招标项目的能力，国家有关规定对投标人资格条件有规定或者招标文件对投标人资格有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。但中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

84 该项目在发售招标文件中的做法，正确的是(　　)。

A.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日起，未少于5个工作日

B.招标人通过信息网络及其他媒介发布了招标文件

C.招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，以盈利为目的

D.招标文件或者资格预审文件售出后，明确不予退还

【参考答案】A,B,D

【系统解析】发售招标文件中，招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以盈利为目的。

85 该项目中标后所签订的《建设工程施工合同》附件包括(　　)。

A.通用条款

B.专用条款

C.承包人承揽工程项目一览表

D.发包人供应材料设备一览表

【参考答案】C,D

【系统解析】《建设工程施工合同》(GF—1999—0201)，包括三个部分及附件。第一部分协议书，第二部分通用条款，第三部分专用条款。附件包括3个内容。附件1为承包人承揽工程项目一览表。附件2为发包人供应材料设备一览表。附件3为房屋建筑工程质量保修书。