一、单项选择题(共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意)

1.根据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》，建设投资由( )三项费用构成。

A.工程费用、建设期利息、预备费

B.建设费用、建设期利息、流动资金

C.工程费用、工程建设其他费用、预备费

D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用

2.对外贸易运输保险费的计算公式( )

A.运输保险费=(FOB+国际运输费)/(1-保险费率)×保险费率

B.运输保险费=(CIF+国际运输费)/(1-保险费率)×保险费率

C.运输保险费=(FOB+国际运输费)/(1+保险费率)×保险费率

D.运输保险费=(CFR+国际运输费)/(1-保险费率)×保险费率

3.已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是( )万元人民币。

A.72.83

B.85.68

C.98.53

D.118.71

4.根据《见者工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办【2005】89号)，下列措施项目中，应列入安全措施项目的是( )

A.现场放火

B.垂直方向交叉作业保护

C.安全警示标志

D.现场围挡

5.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB　50500—2008)，下列费用中，属于通用措施项目费的是( )

A.二次搬运费

B.垂直运输机械费

C.脚手架

D.室内空气污染测试费

6.甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税(费)率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为( )万元。

A.29.30

B.30.30

C.31.33

D.34.13

7.国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由( )组成。

A.各分部分项目工程费、单项工程开办费

B.直接工程费、管理费、利润及税金

C.直接工程费、开办费、利润及税金

D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费

8.下列费用中属于生产准备费的是( )。

A.人员培训费

B.竣工验收费

C.联合试运转费

D.完工清理费

9.某建设项目建安工程费1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费用300万元。已知基本预备费税5%，项目建设前期年限是0.5年。建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为( )万元。

A.273.11

B.336.23

C.346.39

D.358.21

10.关于建设期利息的说法，正确的是( )

A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息

C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费

11.工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是( )

A.企业定额

B.国家、地区或行业定额

C.工程造价各种信息资料和指数

D.投标人拟定的施工组织设计方案

12.关于工程量清单计价的说法，正确的是( )。

A.清单项目综合单价是指直接工程费单价

B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法

C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容

D.清单计价仅适用于单价合用

13.下列因素中，影响施工过程的技术因素是( )

A.工人技术水平

B.操作方法

C.机械设备性能

D.劳动组织

14.下列施工机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是( )

A.未及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

15.砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为( )块。

A.515.56

B.520.64

C.537.04

D.542.33

16.某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t;乙地采购量为300t，原价为200元/t，运杂费为28元/t，改材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为( )元/t。

A.223.37

B.223.40

C.224.24

D.224.28

17.关于施工机械按拆费和场外运费的说法，正确的是( )。

A.按拆费指按拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.按拆费中包括机械辅助设施的折旧费

C.能自行开动机械的按拆费不予计算

D.塔式起重机按拆费的超高增加费应计入机械台班单价

18.下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是( )。

A.隐蔽工程验收的影响时间

B.工序搭接发生的停歇时间

C.不可避免的中断时间

D.加工材料所需的时间

19.经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料的损耗率为( )。

A.3.03%

B.3.13%

C.3.20%

D.3.23%

20.下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是( )。

A.机械维修引起的停歇

B.工程质量检查引起的停歇

C.机械转移工作面引起的停歇

D.进行准备与结束工作时引起的停歇

21.在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是( )

A.安装工程以占设备购置费的百分比表示

B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示

C.构筑物以每立方米的投资表示

D.建设项目以实用功能的单位投资表示

22.关于分布分项工程量清单编制的说法，正确的是( )

A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

23.在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明中不可描述的是( )

A.砂浆的种类

B.砂浆的配合比

C.砂浆的强度等级

D.砂浆的制作方式

24.在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模版及支架费项目，应在清单中列明( )

A.项目编码

B.计算基础

C.取费费率

D.工作内容

25.下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与机架汇总表中的是( )

A.暂列金额

B.材料暂估价

C.专业工程暂估价

D.总承包服务费

26.指数按其编制方法的不同，可分为( )

A.总指数、个体指数

B.综合指数、平均数指数

C.质量指数、数量指数

D.定基指数、环比指数

27.根据统计学一般原理，关于确定同度量因素原则的说法，正确的是( )

A.质量指标指数应以报告期的质量指标作为同度量因素

B.数量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素

C.质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素

D.数量指标指数应以基期的数量指标作为同度量因素

28.信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容部包括( )

A.工程项目分类标准代码

B.信息采集及传输标准格式

C.建设工程人、材、机的分类及标准代码

D.信息共享的管理机制和模式

29.下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是( )

A.主要设备知己请按的匹配性

B.生产方法是否符合节能要求

C.工艺流程设备的安装方式

D.各工序间是否合理衔接

30.在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法使用于( )阶段。

A.项目的投资设想

B.项目的投资机会研究

C.项目的初步可行性研究

D.项目的详细可行性研究

NT:PAGE]

31.2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为( )

A.0.4-0.5

B.0.6-0.7

C.0.8-0.9

D.1

32.下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是( )

A.预收账款=营业收入年金额、预收账款周转次数

B.应收账款=年经营成本、应收账款周转次数

C.在产品=(年经营成本-年其他营业费用)、在产品周转次数

D.预付账款=外购原材料、燃料费用、预付账款周转次数

33.根据下列借款还本付息计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，计算得到的2年应还本额是( )万元

39.设计成果中包括分部分项工程验收标准和方法，详细程度能够满足非标准设备的设计与加工制作的设计阶段是( )

A.总体设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

40.在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量( )技术经济和理性的指标

A.功能分区

B.层数

C.层高

D.空间布置

41.在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是()。

A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积

B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标

C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价

D.影响建筑系数的主要因素是层数

42.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为()工日/100m2。

A.316.55

B.491.55

C.508.45

D.845.00

43.下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。

A.分年投资计划的可行性

B.总概算是否超过批准的投资估算的15%

C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求

D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资

44.在编制施工图预算的下列各项工作步骤中，同时适用于预算单价法和实物法的是()。

A.套人工、材料、机械台班定额消耗量

B.汇总各类人工、材料、机械台班消耗量

C.套当时当地人工、材料、机械台班单价

D.汇总人工、材料、机械台班总费用

45.在用全费用综合单价法编制施工图预算时，单位工程建筑安装工程预算造价的计算公式是()。

A.建筑安装工程预算造价=Σ分项工程量×分项工程全费用单价

B.建筑安装工程预算造价=(Σ分项工程量×分项工程全费用单价)+措施项目完全价格

C.建筑安装工程预算造价=(Σ分项工程量×分项工程全费用单价)+措施项目不完全价格+规费+税金

D.建筑安装工程预算造价=(Σ分项工程量×分项工程全费用单价)+规费+税金

46.首先对单位工程的直接费和间接费进行分解，再按工种和分部工程对直接费进行分解，分别与审定的标准预算进行对比的施工图预算审查法称作()。

A.标准预算审查法

B.分组计算审查法

C.对比审查法

D.分解对比审查法

47.关于建设工程投标的说法，正确的是()。

A.投标属于承诺

B.一旦投标，投标人将受投标书的约束

C.投标书的内容不具备足以是合同成立的主要条件

D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺

48.关于建设工程招标说法，正确的是()。

A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标

B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标

C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标

D.招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标

49.关于标段划分的说法，正确的是()。

A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性

B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接

C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标

D.一个项目是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响

50.关于工程招标中投资审查的说法，正确的是()。

A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审

B.合格制审查无需进行详细审查

C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分

D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审

51.关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变

D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力

52.关于投标报价的说法，正确的是()。

A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问

B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量

C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量

D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理

53.下列资料中，不属于《建设工程施合同(示范文本)》附件的是()。

A.协议书

B.承包人承揽工程项目一览表

C.发包人供应材料设备一览表

D.工程质量保修书

54.关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算

B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复

C.缺陷责任期最长不超过3年

D.保修期自实际竣工日期起计算

55.关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过有好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

56.在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。

A.审标、评标、资格定审

B.资格定审、开标、审标

C.开标、评标、资格定审

D.开标、审标、评标

57.新版FIDIC施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是()。

A.施工合同条件

B.永久设备和设计--建造合同条件

C.EPC/交钥匙合同条件

D.合同的简短格式

58.关于工程变更的说法，正确的是()。

A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更

B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施

C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更

D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担

59.在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为()。

A.10%

B.1%

C.0.1%

D.0.01%

60.关于工程索赔的说法，正确的是()。

A.索赔是单向的

B.监理人的指令有时会发生索赔

C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔

D.合同中默认的索赔不具有法律效力

61.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，关于索赔的处理规定，说法正确的是()。

A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长

B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告

C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可

D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔

62.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是()。

A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔

B.发生不可抗力只能进行工期索赔

C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔

D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔

63.根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。

A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付

B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额

C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工

D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助

64.由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用()。

A.原约定日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值

D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个

65.按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)，发包人应在竣工结算书确认后()天内向承包人支付工程结算价款。

A.7

B.10

C.14

D.15

66.国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为()。

A.FIDIC“新红皮书”

B.NEC合同

C.AIA合同

D.EPC/交钥匙项目合同条件

67.关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。

A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同

B.进度偏差有负值，表示工期拖延

C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差

D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示

68.在如图所示的投资偏差类型图中，较为理想且不需采取纠偏措施的是()区域的偏差类型。

(图片暂缺)

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅳ

69.由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。

A.分段验收

B.中间验收

C.交工验收

D.竣工验收

70.竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物、特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是()。

A.总平面图

B.竣工图

C.施工图

D.交付使用资产明细表

71.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.专利权转让价格按成本估计进行

C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

72.根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是()。

A.保修范围

B.保修期限

C.保修责任

D.保修金额

二、多项选择题(共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)

73.国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有()。

A.负责租船订舱

B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险

C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用

D.在合同约定的装运港领受货物

E.办理进口清关手续

74.下列费用项目中，属于安装工程费用的有()。

A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费

B.设备基础的工程费用

C.对单台设备进行单机试运转的调试费

D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费

E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用

75.下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。

A.养老保险费

B.劳动保险费

C.医疗保险费

D.财产保险费

E.危险作业意外伤害保险费

76.下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有()。

A.已完工程及设备保护费

B.工程监理费

C.建设单位临时设施费

D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资

E.工程招标费

77.关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有()。

A.定额计价介于国家调控价与市场价之间

B.清单项目划分一般按“综合实体”进行分项

C.清单计价突出了施工措施费的市场竞争性

D.清单计价的工程量中包含了合理的施工损耗

E.定额与清单计价合同价格的调整方式不同

78.通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/m3，辅助工作时间占工序时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作班时间的3%、10%、2%，则下列计算结果中正确的有()。

A.基本工作时间为0.750工日/m3

B.工序作业时间为0.815工日/m3

C.辅助工作时间为0.060工日/m3

D.规范时间为0.122工日/m3

E.定额时间为0.959工日/m3

79.下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有()。

A.购置机械的资金成本

B.机械报废时回收的残值

C.随机配备工具的摊销费

D.机械设备的财产损失保险费

E.大型机械安拆费

80.关于预算定额编制的说法，正确的有()。

A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定

B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差

C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和

D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量

E.以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差

81.关于工程量清单编制的说法，正确的有()。

A.脚手架工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单

B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程

C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备

D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用

E.计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价

82.对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有()。

A.稳定性

B.可扩展性

C.兼容性

D.动态性

E.及时性

83.制约工业项目建设规模合理化的环境因素有()。

A.国家经济社会发展规划

B.原材料市场价格

C.项目产品市场份额

D.燃料动力供应条件

E.产业政策

84.建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为()。

A.单位实物工程量估算法

B.概算指标估算法

C.单位容积价格法

D.单位面积价格法

E.单位功能价格法

85.在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括()。

A.增值税

B.资源税

C.消费税

D.城市维护建设税

E.教育费附加

86.下列财务评价指标中，属于融资前财务分析的指标有()。

A.项目投资回收期

B.项目投资财务净现值

C.项目资本金财务内部收益率

D.项目资本金净利润率

E.累计盈余资金

87.关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有()。

A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高

B.流通空间的减少，可相应地降低造价

C.层数越多，则单位造价越低

D.房屋长度越大，则单位造价越低

E.结构面积系数越小，设计方案越经济

88.关于施工图预算的说法，正确的有()。

A.施工图预算一定要结合施工图纸和预算定额编制

B.施工图预算是进行“两算对比”的依据

C.综合单价法中的单价是指全费用综合单价

D.实物法能将资源消耗量和价格分开计算

E.使用预算单价法时一般需要进行工料分析

89.关于招标的范围，下列说法正确的有()。

A.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标

B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标

C.使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标

D.在建设工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标

E.关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时须进行招标

90.关于工程招投标阶段的工程计价，下列说法正确的有()。

A.编制招标控制价时，措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费

B.投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格

C.招标文件要求投标人承担的风险费用，投标人不应考虑进入综合单价

D.措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以“项”为单位计价

E.招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时，由招标人确定其专业工程中标价

NT:PAGE]

91.对于某些非常紧急的抢险救灾项目，给予发包人和承包人的准备时间很短，宜采用的合同形式有()。

A.可调单价合同

B.可调总价合同

C.成本加固定费用合同

D.成本加奖金合同

E.工时及材料补偿合同

92.关于工程分包的说法，正确的有()。

A.承包人不得将工程主体分包给第三人

B.承包人可将关键性工作分包给第三人

C.分包可分为专业分包与劳务分包

D.分包人的资格能力可低于承包人的资格能力

E.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任

93.在《标准施工招标文件》中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有()。

A.发包人要求向承包人提前交付材料和设备

B.发包人要求向承包人提前竣工

C.施工过程发现文物、古迹

D.异常恶劣的气候条件

E.法律变化引起的价格调整

94.根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括()。

A.分阶段结算

B.专业分包结算

C.预付款结算

D.合同中止结算

E.竣工结算

95.进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算式是()。

A.进度偏差=实际工程量×(实际单价-计划单价)

B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间

C.进度偏差=计划单价×(拟完工程量-实际工程量)

D.进度偏差=(拟完工程量-实际工程量)×实际单价

E.进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间

96.建设项目竣工财务决算表中，属于“资金来源”的有()。

A.专项建设基金拨款

B.项目资本公积金

C.有价证券

D.待冲基建支出

E.未交税金