2012经济师考试《中级建筑》试题及答案

一、单项选择题(共60题。每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是(　)万元，已知：(F/P,6%,5)=1.338.

A.0.25

B.0.28

C.0.35

D.0.38

参考答案：D

2.某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是(　)万元以上时，该投资项目可行。

A.6

B.7

C.10

D.12

参考答案：C

3.某方案初期投资额为500万元，此后每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年，10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是(　)万元。已知：(P/A,10%,10)=6.144。

A.745.76

B.834.45

C.867.58

D.900.26

参考答案：A

4.某人以8%单利借出15000元，借款期为3年;此后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。该人在第13年年末可以获得的复本利和是(　)万元。已知:(F/P,7%,10)=1.967。

A.3.3568

B.3.4209

C.3.5687

D.3.6586

参考答案：D

5.下列投资方案中，适合使用差额法进行选择的是(　)

A.独立方案

B.寿命期不同的互斥方案

C.寿命期相同的互斥方案

D.混合方案

参考答案：C

6.下列评价方法中，属于风险型决策方法的是(　)。

A.最大最大收益值法

B.等概率法

C.最大最小收益值法

D.最小最大后悔值法

参考答案：B

7.价值工程中的全寿命周期费用是指(　)

A.研究和生产全过程发生的全部成本

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和

C.产品存续期的总成本

D.生产费用和使用费用之和

参考答案：D

8.下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是(　)

A.成本分析法

B.ABC分析法

C.头脑风暴法

D.德尔菲法

参考答案：B

9.从用户需求的角度，可将功能类型分为(　)

A.基本功能与辅助功能

B.美学功能与使用功能

C.必要功能与不必要功能

D.过剩功能与不足功能

参考答案：C

10.价值工程活动的核心是(　)

A.收集情报

B.功能整理

C.功能定义

D.功能分析

参考答案：D

11.将建设项目分为经营性项目和非经营性项目，这是按项目(　)进行的分类。

A.目标

B.投资主体

C.投资管理方式

D.融资主体

参考答案：A

12.非盈利民用建设项目的效果，大部分是不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品和劳务本身的效用(服务质量)来表示。评价这类项目，较为适宜的方法是(　)

A.净现值法

B.内部收益率法

C.经济效益分析

D.成本效用分析

参考答案：D

13.在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是(　)

A.财政收入

B.净产值

C.收益分配效果

D.就业结构影响力

参考答案：C

14.环境污染治理的废水三级处理法中，一级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的(　)

A.部分污染物

B.大部分有机物

C.固体悬浮物

D.全部污染物

参考答案：A

15.下列工程项目中，可以不进行招标的是(　)

A.信息网络工程项目

B.学校校舍的抗震加固项目

C.国家特许的融资项目

D.涉及抢险救灾的工程项目

参考答案：D

16.工程建设项目招标过程中的资格审查，主要审查投标人是否具有(　)的能力。

A.编制工程量清单

B.履行合同

C.组织施工

D.组织协调

参考答案：B

17.关于投标人行为的说法，错误的是(　)。

A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人

B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出

C.投标人不得与招标人串通招标。

D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件

参考答案：D

18.评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是(　)。

A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值

B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辩认

C.投标人以他人名义投标

D.投标人所报价格与投标控制价有一定偏差

参考答案：C

19.民事法律行为是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成产的要件是(　)

A.事实行为

B.法律行为

C.侵权行为

D.意思表示

参考答案：D

20.合同当事人享有民事权利和承担民事义务的资格相同，一方不得将自己的意志强加给另一方，这体现了合同法的(　)原则。

A.法律地位平等

B.诚实信用

C.公平

D.合法

参考答案：A

21.根据我国《合同法》，建设工程合同应采用书面形式，因此，建设工程合同是(　)

A.单务合同

B.无名合同

C.不要式合同

D.要式合同

参考答案：D

22.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，下列建设工程中，最低保修期限为2年的是(　)

A.基础设施工程

B.屋面防水工程

C.电气管线工程

D.供热与供冷系统

参考答案：C

23.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自(　)之日起计算。

A.竣工决算完成

B.竣工验收合格

C.交付使用

D.工程结算完成

参考答案：B

24.下列索赔类型中，属于按索赔目的分类的是(　)

A.工期延误索赔

B.工期索赔

C.承包商和分包商间的索赔

D.工程变更索赔

参考答案：B

25.下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是(　)

A.征地、拆迁没有及时完成

B.工程预付款不能按时支付

C.施工机械设备不配套

D.设计变更

参考答案：C

26.工程造价控制应遵循的原则是(　)

A.最优化原则

B.经济为主、技术为辅原则

C.以决策阶段为重点进行建设全过程控制原则

D.主动控制原则

参考答案：D

27.建设工程造价中的工程费用是指(　)

A.全部固定资产投资费用和建设期利息之和

B.设备工器具购置费用与建筑安装工程费用之和

C.设备工器具购置费用、建筑安装工程费用与工程建设其他费用之和

D.基本预备费与涨价预备费之和

参考答案：B

28.下列工程费用中，属于建筑安装工程间接费的是(　)

A.混凝土模板摊销费

B.大型机械设备进出场及安拆费

C.夜间施工费

D.职工教育经费

参考答案：D

29.某项目进口一台大型生产设备，采用离岸价格(FOB)形式，则该进口设备原价不包括(　)

A.国外运费

B.国外运输保险费

C.国内运费

D.关税

参考答案：C

30.分部分项工程量清单的要件是项目编码、项目名称、项目特征、工程量和(　)

A.计量单位

B.综合单价

C.定额编号

D.工料机消耗量

参考答案：A

31.关于采用资金周转率法编制建设投资估算的说法，正确的是(　)

A.资金周转率法以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数估算投资额

B.资金周转率法以拟建项目或装置的设备费为基数估算投资额

C.资金周转率法是推算投资额的简单方法，计算速度快，但精确度较低

D.资金周转率法需要类似工程的可靠资料

参考答案：C

32.下列建设工程计价方法中，属于建筑单位工程概算编制方法的是(　)

A.类似工程预决算法

B.实物法

C.分项详细估算法

D.资金周转率法

参考答案：A

33.编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是(　)

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备费百分比形式的概算指标法

D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法

参考答案：D

34.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是(　)

A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目

B.房地产投资项目

C.涉外投资项目

D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目

参考答案：D

35.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，若清单项目特征和描述与设计图纸不符，则投标人确定分部分项工程项目综合单价的原则是(　)

A.按设计图纸确定综合单价

B.以招标文件描述的分部分项目工程量清单项目特征确定综合单价

C.要求招标人修改工程量清单或设计图纸，然后重新确定综合单价

D.先暂估综合单价，待招标人修改工程量清单或设计图纸后再调整

参考答案：B

36.根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程进度款的结算与工程量计量的说法，正确的是(　)

A.发包人按约定时间应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣

B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可马上停止施工

C.发包人接到承包人已完成工程量报告后14天内，应自行核实已完工程量

D.对承包人超出设计图纸范围的工程量，发包人应同时予以计量

参考答案：A

37.在各种基本建设项目竣工财务决算报表中，能反映竣工项目全部资金来源和资金占用情况的是(　)

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.基本建设项目交付使用资产明细表

参考答案：B

38.根据下表给定的逻辑关系绘制的双代号网络图如下所示，图中的错误是(　)

| 工作名称 | A | B | C | D | E | G | H | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | — | — | A | A | A、B | C | E | G、H |

A.有循环线路

B.有多个终点节点

C.有多个起点节点

D.逻辑关系不正确

参考答案：B

39.某工程网络计划中，工作D有三项紧前工作，其最早开始时间分别是第25周、第21周和第19周，三项工作的持续时间分别是3周、8周和7周，则工作D的最早开始时间是第(　)周。

A.26周

B.28周

C.29周

D.31周

参考答案：C

40.某工程项目的进度计划如下列双代号网络计划图所示，其关键线路是(　)

A.①-②-⑥-⑧

B.①-④-⑤-⑧

C.①-②-④-⑤-⑥-⑧

D.①-③-④-⑤-⑦-⑧

参考答案：D

41.某网络计划执行过程中，发现工作F还需工作8天，但该工作至最早完成时间尚有2天，最迟完成时间有4天，则该工作使总工期(　)

A.拖后2天

B.拖后4天

C.拖后6天

D.拖后8天

参考答案：C

42.下列风险中，属于承包商风险的是(　)

A.基础设施落后

B.恶劣的现场条件

C.工程所在国发生战争

D.报价失误

参考答案：D

43.某承包商经过分析，认定工程很有可能亏损，因此将该工程转包给另一承包商。这种风险控制措施是(　)

A.损失控制

B.风险分散

C.风险回避

D.风险分离

参考答案：C

44.某工程投保了建筑工程一切险和附加第三者责任险。下列情形中，保险公司应根据第三者责任险承担赔偿责任的是(　)

A.施工中高空坠物击中行人，致其伤残

B.工地夜间施工严重扰民，执法部门对施工人员进行处罚

C.施工人员在工地现场不慎摔伤

D.打桩引起震动导致附近建筑损坏

参考答案：A

45.在建筑工程保险合同中，约定因地震、洪水、暴雨等自然灾害造成保险财产物质损失为特种风险，该自然灾害不论发生一次或多次，赔款均不超过(　)

A.特种风险免赔额

B.特种风险赔偿限额

C.特种风险保险金额

D.特种风险保险费总额

参考答案：B

46.某工程投保了足额建筑工程一切险，因水灾导致建筑物变配电设备损坏，其修复费用超过原有价值，保险人应当支付的赔偿金额是(　)

A.设备原价

B.设备原价减折旧

C.全新设备市场均价

D.重置价值

参考答案：D

47.市中心一个写字楼项目，投保了工程质量责任保险。该写字楼出租给某证券公司用于日常办公。该工程质量责任保险的被保险人除写字楼所有权人外还应包括(　)

A.该写字楼的设计单位

B.该写字楼的施工单位

C.承租写字楼的证券公司

D.聘请的物业管理公司

参考答案：C

48.某固定资产原值为10万元，预计净残值为5000元，折旧年限为4年，若用双倍余额递减法计提折旧，该固定资产第2年应提折旧额是(　)元。

A.10000

B.12500

C.25000

D.50000

参考答案：C

49.股份有限公司股本溢价应计入(　)

A.资本公积金

B.股本

C.法定盈余公积金

D.任意盈余公积金

参考答案：A

50.某公司发行债券筹资，票面总金额为5000万元，偿还期5年，每年付息一次，票面利率为8%，发行费用率为0.5%，公司所得税率为25%，则债券资金成本率是(　)

A.2.22%

B.6.03%

C.6.78%

D.9.05%

参考答案：B

51.工程索赔收入属于施工企业的(　)

A.建造合同收入

B.其他营业收入

C.营业外收入

D.投资收益

参考答案：A

52.某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是(　)万元。

A.0

B.15

C.20

D.30

参考答案：B

53.施工企业缴纳的营业税属于(　)

A.财产税

B.增值税

C.行为税

D.流转税

参考答案：D

54.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，代表建设单位对承包单位的(　)进行监督管理的专业化服务活动。

A.安全质量管理活动

B.投标行为

C.施工过程

D.建设行为

参考答案：D

55.总监理工程师组建工程项目监理机构的依据是(　)

A.监理大纲和监理规划

B.监理规划和委托监理合同

C.监理大纲和委托监理合同

D.监理实施细则

参考答案：C

56.对建设工程项目目标进行主动控制的主要作用在于(　)

A.质量检查

B.防患于未然

C.事中控制

D.进度纠偏

参考答案：B

57.建设工程项目管理的投资、质量、进度三个基本目标之间的关系是(　)

A.相互独立

B.统一协调

C.对立统一

D.相互矛盾

参考答案：C

58.根据监理信息的分类，下列各项功能中，属于监理信息系统中投资控制子系统的功能是(　)

A.合同价与概算、预算、标底的对比分析

B.合同执行情况的跟踪及处理

C.网络计划的编制与调整

D.数据、资料的整理和分析

参考答案：A

59.建设工程监理工作的实施程序是(　)

A.开展监理工作→编制监理细则

B.编制监理规划→成立项目监理机构→编制监理细则→开展监理工作

C.编制监理规划→成立项目监理机构→开展监理工作→参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构→编制监理规划→开展监理工作→向业主提交监理档案资料

参考答案：D

60.专业监理工程师在项目监理机构中所属的职能层次是(　)

A.决策层

B.执行层

C.操作层

D.核心层

参考答案：B

二、多项选择题

61.下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有(　)

A.内部收益率

B.净现值

C.利税率

D.追加投资收益率

E.差额的净现值

参考答案：AB

62.下列决策方法中，可用于非确定型决策的有(　)

A.最大最大收益值法

B.期望值标准

C.最大最小收益值法

D.合理性标准

E.最小最大后悔值法

参考答案：ACE

63.价值工程中的方案详细评价应包括(　)等内容。

A.技术评价

B.生态评价

C.经济评价

D.国民经济效益评价

E.社会评价

参考答案：ACE

64.下列建设项目评价指标中，属于项目财务赢利能力评价指标的有(　)

A.利息备付率

B.内部收益率

C.资产负债率

D.净现值

E.投资回收期

参考答案：BDE

65.投标人投标环境调查的重点主要有(　)

A.施工现场条件

B.招标文件的内容

C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件

D.相关的环保法律法规

E.材料设备的供应条件

参考答案：ACE

66.根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收由建设单位组织(　)进行。

A.勘察单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

E.工程质量监督部门

参考答案：ABCD

67.工程合同谈判人员一般应由(　)的专业人员组成。

A.建筑法律法规

B.工程技术

C.企业管理

D.行政管理

E.建筑经济

参考答案：ABE

68.下列费用中，属于工程建设其他费用的有(　)

A.设备运杂费

B.设备安装调试费

C.勘察设计费

D.技术引进费

E.联合试运转费

参考答案：CDE

69.工程量清单中的其他项目清单内容包括(　)

A.规费

B.税金

C.总承包服务费

D.暂列金额

E.暂估价

参考答案：CDE

70.按照形成资产法，建设投资估算应包括(　)

A.固定资产费用

B.无形资产费用

C.流动资产费用

D.预备费

E.建设期利息

参考答案：ABD

71.下列编制工程量清单其他项目费报价的做法，正确的有(　)

A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写

B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定

C.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定

D.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定

E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用

参考答案：ADE

72.某工程项目的双代号时标网络计划如下图所示，项目进行到第6周末时，检查了实际进度并绘制出实际进度前锋线。关于工作进度对工期影响的说法，正确的有(　)

A.工作B将使工期拖延3周

B.工作C将使工期拖延1周

C.工作D将使工期拖延2周

D.工作C不影响工期和紧后工作

E.工作B将使工期拖延2周、紧后工作最早开始时间推迟3周

参考答案：ABC

73.已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于工作C的时间参数，正确的有(　)

A.总时差为1天

B.总时差为5天

C.自由时差为1天

D.自由时差为7天

E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天

参考答案：BE

74.下列建设工程实施过程发生的事件中，属于业主或投资者风险的有(　)

A.资金筹措无门

B.投资回收期长

C.由于承包商技术错误造成的直接损失

D.工程所在国发生全国性罢工

E.承包商克扣工作工资，引起公愤导致群体行为

参考答案：ABE

75.下列时间点中，可以作为建筑工程保险责任开始时间的有(　)

A.施工单位进入工地之日

B.动工之日

C.材料、设备运抵工地之日

D.施工招标完成之日

E.工地施工准备开始之日

参考答案：BC

76.下列资产中，属于无形资产的有(　)

A.专利权

B.商誉

C.非专利技术

D.预付款项

E.土地使用权

参考答案：ABCE

77.城市维护建设税的计税基数包括(　)

A.营业税税额

B.增值税税额

C.所得税税额

D.营业税

E.消费税税额

参考答案：ABE

78.我国现阶段建设工程监理的特点主要有(　)

A.建设工程监理的服务对象具有单一性

B.建设工程监理的服务对象具有多重性

C.建设工程监理制度推行具有强制性

D.建设工程监理具有监督功能

E.对建设监理的市场准入采取双重控制

参考答案：ACDE

79.对建设工程进度进行全方位控制时，应做到(　)

A.对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制

B.对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制

C.在确定进度目标时，不能对投资和质量目标产生影响

D.在编制进度计划时，应将各阶段工作内容进行充分搭接

E.对影响进度的各种因素都要进行控制

参考答案：ABE

80.下列工作中，属于总监理工程师职责的有(　)

A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责

B.主持编写项目监理规划

C.负责编制专业监理实施细则

D.根据专业监理工作实施情况做好监理日记

E.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算

参考答案：ABE

三、案例分析题

(一)

某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：(1)5000万元(P=30%);(2)10000万元(P=50%);(3)12000万元(P=20%)。基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。

81.该物业年净现金流量为5000万元时的净现值为(　)万元。

A.-6835

B.-6889

C.-6975

D.-7008

参考答案：C

82.该物业净现值的期望值为(　)万元。

A.6891

B.6905

C.6986

D.7085

参考答案：D

83.该物业在运行期间第一年的生产负荷率为(　)

A.38%

B.42%

C.45%

D.50%

参考答案：D

84.关于该项目盈亏平衡分析的说法，正确的为(　)

A.产量的盈亏平衡点高，所以项目承受的风险小

B.若产品销售价格增加，会使盈亏平衡点降低

C.若单位变动成本增加，会使盈亏平衡点降低

D.若固定成本增加，会使盈亏平衡点上升

参考答案：BD

(二)

某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。

| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包额（万元） | 23600 | 25860 | 21800 | 28900 | 31000 | 34600 |

85.采用简单平均法预测，2012年该建筑工程公司的承包额为(　)

A.27627

B.28656

C.36878

D.39328

参考答案：A

86.依据2008年至2011年数据，且权重分别为0.1、0.2、0.3、0.4，采用加权移动平均法预测2012年该建筑工程公司的承包额为(　)万元。

A.31000

B.31100

C.31200

D.31300

参考答案：B

87.采用4年数据进行移动平均法预测时，2013年该建筑工程公司的承包额为(　)万元

A.30500

B.30894

C.31100

D.31500

参考答案：B

88.除上述定量预测方法之外，该公司还用定性方法预测了承包额。可采用的定性预测方法为(　)

A.灰色预测方法

B.专家调查法

C.德尔菲法

D.模糊预测方法

参考答案：BC

(三)某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。

(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。

(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。

(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。

(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。

89.事件(1)中，所签订的损害建筑工程公司合法权益的合同，违反了合同法原则中的(　)

A.平等原则

B.公平原则

C.诚实信用原则

D.自愿原则

参考答案：A

90.事件(2)中，如果取消购买水泥要约的通知先于要约到达，则该行为属于(　)

A.要约撤回

B.要约撤销

C.承诺撤回

D.承诺撤销

参考答案：A

91.事件(3)中，关于木材供应商承诺效力的说法，正确的为(　)

A.属于承诺超期，但该承诺有效

B.属于承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定

C.属于承诺延迟，该承诺无效

D.属于承诺延迟，该承诺是否有效由受要约人决定

参考答案：C

92.关于事件(4)的说法，正确的为(　)

A.建筑工程公司收到该回复后要约成立

B.建筑工程公司收到该回复后，要约依然无效

C.如果建筑工程公司不想买石材，可以不通知石材厂

D.如果建筑工程公司不通知石材厂，则视为承诺有效

参考答案：B

(四)

某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。

(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。

(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。

(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。

(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。

(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。

(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。

工程实际完成情况如下表所示。

| 项目 | 实际工程师m3 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |  |
| 甲分项工程 | 700 | 900 | 1200 | 800 | 900 | 4500 |
| 乙分项工程 | 300 | 600 | 550 | 350 | 550 | 2350 |

93.该工程签约时的合同价款为(　)万元。

A.123.00

B.141.00

C.149.46

D.154.56

参考答案：D

94.承包商第1个月应得的进度款为(　)万元。

A.21.24

B.25.38

C.26.43

D.27.82

参考答案：C

95.第5个月的分部分项工程量清单计价合计为(　)万元。

A.25.59

B.26.43

C.27.28

D.27.48

参考答案：C

96.承包商计算第5个月应得进度款时，除该月分部分项工程量清单合计数额外，还需计算(　)

A.应扣回的预付款

B.应支付的措施项目费

C.应扣的保留金

D.应计的规费

参考答案：ACD

(五)某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。

97.采用网络计划编制该项目进度计划的优点主要为(　)

A.比甘特横道计划更形象、直观

B.各工作之间的逻辑关系明确

C.能通过参数计算找出关键工作

D.便于对进度计划进行动态控制

参考答案：BCD

98.如果在项目实施过程中各项工作进度正常，则该工程项目可以在(　)周内完成。

A.20

B.23

C.26

D.28

参考答案：C

99.该单代号网络计划中的关键工作为(　)

A.工作A、C

B.工作B、D

C.工作E、I

D.工作H、G

参考答案：AC

100.工程项目进度计划的执行检查中发现，工作D的实际进度拖后了3周，则工作D(　)

A.将使工期拖后3周

B.将使其紧后工作最早开始时间推迟3周

C.不影响总工期

D.不影响其紧后工作的正常进行

参考答案：CD