一．单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1生产型建设项目的总投资由（）等部分组成。

A固定资产投资和流动资产投资

B有形资产投资和无形资产投资

C建筑安装工程费用和设备工器具购置费用

D建筑安装工程费用和工程建设其他费用

2建设工程全要素造价管理的核心是（）

A工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机构

B协调和平衡工期、质量、安全、环境与成本之间对立和统一关系

C采取有效措施控制工程变更和索赔

D做好前期策划和方案设计，实现建设工程全寿命期成本最小化

3建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（）

A工程设计

B工程招标

C工程施工

D工程结算

4根据《注册造价工程师管理办法》，造价工程师初始注册的有效期为（）年

A   2

B   3

C   4

D   5

5根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师应在其执业活动中在其负责工程造价成果文件上（）

A加盖人名章和执业印章

B签字并加盖单位公章

C加盖执业印章和单位公章

D签字并加盖执业印章

6根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价的专业工作的人员不得少于（）人

A   8

B   10

C   12

D   16

7根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构执业的注册造价工程师不得少于（）人

A   2

B   3

C   5

D   6

8某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（）万元

A   0

B   0.32

C   0.64

D   1.28

9某企业第1至5年每年初等额投资，年收益为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资（）万元

A   124.18

B   148.91

C   163.80

D   181.82

10在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随即因素对其经济效果的影响，这些阶段包括工程项目的（）

A策划期和建设期

B建设期和运营期

C运营期和拆除期

D建设期和达产期

11总投资收益率指标中的收益是指项目建成后（）

A正常生产年份的年税前利润或运营期年平均税前利润

B正常生产年份的年税后利润或运营期年平均税后利润

C正常生产年份的年息税前利润或运营期年平均息税前利润

D投产期和达产期的盈利总和

12投资方案经济评价中的基准收益率是指投资资金应当获得的（）盈利率水平

A   最低

B   最高

C   平均

D   组合

13某项目有甲乙丙丁4个可行方案，投资额和年经营成本见下表。

| 方案 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额（万元） | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| 年经营成本（万元） | 100 | 110 | 100 | 70 |

A   甲

B   乙

C   丙

C   丁

14若已知设备目前实际价值，预计残值，基准年使用费、年劣化增量（每年增量），则在静态模式下，计算设备经济寿命时不需要考虑的参数是（）

A目前实际价值

B预计残值

C基准年使用费

D年劣化增量

15某企业租赁一台价格为40万元的设备，租赁期和设备寿命期均为5年，年折现率为12%，每年初支付租金，则采用年金法计算的年租金额为（）万元

A   6.30

B   9.91

C   11.09

D   17.46[NT:PAGE]

16以生产能力利用率表示项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（）越小

A盈利可能性

B适应市场能力

C抗风险能力

D盈亏平衡总成本

17项目敏感性分析方法的主要局限是（）

A计算工程比盈亏平衡分析复杂

B不能说明不确定性因素发生变动的可能性大小

C需要主观确定不确定性因素变动的概率

D不能找出不确定性因素变动的临界点

18某产品的功能与成本关系如下图所示，功能水平F1，F2，F3，F4均能满足用户要求，从价值工程的角度，最适合的公能水平应是（）

A    F1

B    F2

C    F3

D    F4

19采用强制确定法选择价值工程对象时，如果分析对象的功能与成本不相符，应选择（）的分析对象作为价值工程研究对象。

A成本高

B功能重要

C价值低

D技术复杂

20某产品各功能区采用环比评分法得到的暂定重要性系数见下表。

| 功能区 | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暂定重要性系数 | 2．0 | 1．5 | 1．0 |

21价值工程活动中，针对具体改进目标而寻求必要功能实现途径的关键工作是（）

A功能分析

B功能整理

C方案创造

D方案评价

22工程寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量本利的隐性成本，正确的处理方法是（）

A不予计算和评价

B采用一定方法使其转化为可直接计量的成本

C将其作为可间接计量成本的风险看待

D将其按可直接计量成本的1.5-2倍计算

23项目资本金是指（）

A项目建设单位的注册资金

B项目总投资的固定资产投资部分

C项目总投资中由投资者认缴的出资额

D项目开工时已经到位的资金

24下列融资成本中，属于资金使用成本的是（）

A发行手续费

B担保费

C资信评估费

D债劵利息

25某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2。采用资本资产定价模型确定，发行该股票的成本率为（）

A    16.4%

B   18.0%

C   23.0%

D   24.6%

26某公司发行总面额400万元的5年期债劵，发行价格为500万元，票面利率为8%，发行费率为5%，公司所得税率为25%，发行该债劵的成本率为（）

A   5.05%

B   6.23%

C   6.40%

D   10.00%

27从资本结构管理的角度可将公司风险分为经营风险和财务风险，财务风险是指（）变化带来的风险。

A产品需求

B产品售价

C固定成本比重

D债服资本比率

28项目融资过程中，设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是（）

A建立项目的信用保证结构

B决定项目的资金结构

C确定项目的投资结构

D选择项目的组织结构

29在工程项目施工成本管理中，项目管理层的地位是（）

A项目总成本目标的决策中心

B项目投标成本和报价的确定主题

C项目生产成本的控制中心

D项目利润目标的制定主体

30某公司2011年3月份新购入一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用。该项固定资产应从当年（）月份开始计提折旧。

A   3

B   4

C   5

D   6[NT:PAGE]

31对于非经营性项目，其财务收益应包括（）

A项目运营中追加的投资

B可获得得的各种补贴收入

C可获得的增值税返还

D社会捐赠的各种设备价值

32某工程项目建成投产后，正常生产年份的总成本费用为1000万元，其中期间费用150万元。借款利息20万元，固定资产折旧80万元，无形资产摊销费50万元，则其经营成本为（）万元。

A    700

B    850

C    870

D    900

33企业发生的年度亏损，在连续（）年内可用税前利润弥补。

A   2

B   3

C   5

D  10

34计算项目资产负债率时，‘负债’的范围应当（）

A只包括短期负债，因为长期负债无偿还压力

B只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产

C包括短期负债和长期负债，因为短期负债可视为长期性资本来源的一部分

D包括长期负债和偿还期超过1年的短期负债，因为这两部分形成企业资本

35某施工总承包企业承包的一项工程施工任务，总价款为1500万。依据总承包合同，施工总承包企业将其中的智能系统安装工程和防水工程分包给专业施工单位，分包合同价款分别为80万和50万。该施工总承包企业就该工程应缴纳营业税（）万元

A   41.1

B   42.6

C   43.5

D   45.0

36企业计算应纳税所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）

A向投资者支付的股息

B向银行支付的短期借款利息

C非公益性赞助支出

D税收滞纳金

37某投保建筑工程一切险（含第三者责任保险）的工程项目，在保险期限内出现如下情况，其中应由保险人负责赔偿损伤的是（）

A两个施工班组的工人打架致伤

B施工单位拆除临边防护未及时恢复导致工人摔伤

C工人上班时间突发疾病死亡

D业主提供的物料因突降冰雹受损

38对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）

A砌体工程

B幕墙工程

C钢筋工程

D电梯工程

39根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资本金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，企业仅需向政府提交（）

A项目申请报告

B项目可行性研究报告

C项目开工报告

D项目初步设计文件

40建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供（）

A投标文件

B专项施工方案

C施工组织设计

D施工图设计文件

41根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的基本职责是（）

A筹集工程建设投资

B组织工程建设实施

C提出项目开工报告

D审定债务偿还计划

42关于partnering模式的说法，正确的是（）

A  partnering协议是业主与承包商之间的协议

B  partnering模式是一种独立存在的承发包模式

C  partnering模式特别强调工程参建方基层人员的参与

D  partnering协议不是法律意义上的合同

43下列工程项目管理组织机构中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）

A矩阵制

B直线职能制

C直线制

D职能制

44下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐述建设条件落实情况的是（）

A投资计划年度分配表

B年度建设资金平衡表

C年度计划项目表

D工程项目进度平衡表

45下列工程项目目标控制方法中，控制的原理基本相同、目的也相同的是（）

A香蕉曲线法和S曲线法

B网络计划法和香蕉曲线法

C排列图法和网络计划法

D S曲线法和排列图法[NT:PAGE]

46建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）

A流水步距

B流水节拍

C流水强度

D流水节奏

47关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）

A专业工程队数等于施工过程数

B流水步距等于流水节拍

C施工段之间可能存在空闲时间

D同一施工过程各个施工段的流水节拍相等

48某分部工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4、4天，4434天和3423天，则其流水施工工期为（）天。

A   19

B   20

C   21

D   23

49某工程网络计划中，关键工作是指（）的工作

A时间间隔为零

B自由时差最小

C总时差最小

D流水步距为零

50某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。

A   4

B   3

C   2

D   1

51.在建设工程施工方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程费用的变化趋势是（）

A 直接费增加，间接费减少

B直接费和间接费均增加

C 直接费减少，间接费增加

D 直接费和间接费均减少

52.下列方法中，可用于建设工程风险分析与评价的是（）

A 头脑风暴法

B流程图法

C计划评审技术法

D财务报表法

53 关于财产所有权转移的说法，正确的是（）

A动产、不动产均以登记为准

B动产、不动产均以交付为准

C动产以登记为准、不动产以交付为准

D动产以交付为准、不动产以登记为准

54 因施工单位拒付租金，施工机械租赁单位提起诉讼的，其诉讼时效期限为（）年

A   1

B   2

C   4

D   5

55根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是（）

A发出后的承诺通知不得撤回

B承诺通知到达要约人时生效

C超过承诺期限发出的承诺视为新要约

D承诺的内容可以与要约的内容不一致

56 根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）

A以合法形式掩盖非法目的的合同

B损害社会公共利益的合同

C一方以胁迫手段订立的合同

D恶意串通损害集体利益的合同

57 根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）

A招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式

B联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同

C招标人不得修改已发出的招标文件

D投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应

58 根据《政府采购法》，可采用竞争性谈判方式进行货物或服务政府采购的情形是（）

A只能从唯一供应商处采购

B不能事先计算出价格总额

C采用招标方式花费的成本较大

D货源充足且价格变化幅度小

59 根据《土地管理法》，征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。

A   4-6

B   5-8

C   6-10

D   10-15

60 除人寿保险外，其他保险的被保险人或受益人，对保险人请求赔偿或者给付保险金的权利，自其知道保险事故发生之日起（）年不行使而消灭。

A   5

B   3

C   2

D   1[NT:PAGE]

二．多选选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）

61 美国工程新闻记录（ENR）发布的工程造价指数由（）个体指数组成。

A构件刚材

B波特水泥

C木材

D普通劳动力

E通用施工机械

62 根据《注册造价工程师管理办法》，下列事项中，属于注册造价工程师业务范围的有（）

A建设项目可行性研究B建设项目经济评价C工程标底的编制D工程保险理赔的核算E建设项目设计方案优化

63 根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有（）

A已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年

B技术负责人从事工程造价专业工作10年以上

C专职从事工程造价专业工作的人员不少于16人

D近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元

E 人均办公建筑面积不少于10M2。

64 关于现金流量图绘制规则的说法，正确的有（）

A横轴为时间轴，整个横轴表示经济系统寿命期

B横轴的起点表示时间序列第一期期末

C横轴上每一间隔代表一个计息周期

D与横轴相连的谁直箭线代表现金流量

E谁直箭线的长短应体现各时点现金流量的大小

65 关于投资回收期指标优缺点说法，正确的有（）

A计算简便，但其包含的经济意义不明确

B不能全面反映方案整个计算期内的现金流量

C在一定程度上显示了资本的周转速度

D可以单独用于投资方案的选择

E可以独立用于投资项目的排对

66 偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括（）

A无形资产摊销费

B营业税及附加

C计入总成本费用的利息

D固定资产大修理费

E固定资产折旧费

67 有甲乙丙丁四个计算期相同的互斥型方案，投资额依次增大，内部收益率IRR依次为9%、11%、13%、12%，基准收益率为10%，采用增量投资内部收益率△IRR进行方案比选，正确的做法有（）

A乙与甲比较，若△IRR>10%，则选乙

B丙与甲比较，若△IRR<10%，则选甲< p="">

C丙与乙比较，若△IRR>10%，则选丙

D丁与丙比价，若△IRR<10%，则选丙< p="">

E 直接选丙，因其IRR超过其他方案的IRR

68价值工程活动过程中，分析阶段的主要工作有（）

A价值工程对象选择

B功能定义

C功能评价

D方案评价

E方案审核

69 运用费用效率法进行工业项目全寿命周期成本评价时，可用来表示系统效率的有（）

A设置费

B维持费

C维修性

D利用率

E年均产量

70关于公司资本结构的说法，正确的有（）

A公司的筹资方案影响资本结构

B公司的短期资金不列入资本结构管理范围

C公司的资本结构应保持长期不变

D公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定

E 资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量[NT:PAGE]

71施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（）

A专家意见法

B功能指数法

C目标利润法

D技术进步法

E定率估算法

72施工企业的下列资产中，属于流动资产的有（）

A专利权

B已完施工

C短期投资

D土地使用权

E原材料

73 计算土地增值税时，允许从房地产转让收入中扣除的项目有（）

A取得土地使用权支付的金额

B用房及建筑物的评估价格

C与转让房地产有关的税金

D房地产开发利润

E房地产开发成本

74关于工程项目后评价的说法，正确的有（）

A项目后评价应在竣工验收阶段进行

B项目后评价的基本方法是对比

C项目效益后评价主要是经济效益后评价

D过程后评价是项目后评价的重要内容

E项目后评价全部采用实际运营数据

75建设工程施工联合体承包模式的特点有（）

A业主的合同结构简单，组织协调工作量小

B通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节

C施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险

D施工合同风险大，要求个承包商有较高的综合管理水平

E能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力

76下列建设工程项目目标控制方法中，可用来判断工程进度偏差的有（）

A  直方图法

B  网络计划法

C  S曲线法

D 香蕉曲线法

E 控制图法

77某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出个节点的最早时间和最迟时间。该计划表明（）

A工作1-2为关键工作

B工作2-4的总时差为零

C工作2-5的自由时差为1

D工作3-4为非关键工作

E工作5-6的总时差为1

78根据《合同法》，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（）的，可以中止履行合同。

A经营状况严重恶化

B同时投资的项目过多

C丧失商业信誉

D转移财产以逃避债务

E抽逃资金以逃避债务

79根据《政府采购法》，下列关于政府采购的说法，正确的有（）

A政府采购的主要方式是竞争性谈判和询价

B政府采购实行集中采购和分散采购相结合

C集中采购目录由省级以上人民政府公布

D政府采购成本不得高于采购项目总价值的10%

E政府采购代理机构应是非营利事业法人

80下列税种中，属于财产税的有（）

A契税

B土地增值税

C城市维护建设税

D增值税

E耕地占用税[NT:PAGE]

答案及详解：

1.答案：A

解析：教材第4页

2.答案：B

解析：教材第5页

3.答案：A

解析：教材第9页倒数第三自然段第三行

4.答案：C

解析：教材第16页

5.答案：D

解析：教材第19页

6.答案：C

解析：教材第27页

7.答案：B

解析：教材第31页

8.答案：A

解析：由于“利不生利”，故一个利率周期内计息周期数不影响利息额。

9.答案：B

解析：1000×10%/｛［（1+10%）5-1］×（1+10%）｝≈148.91万元

10.答案：B

解析：教材第50页“（3）抗风险能力分析……在建设期和运营期可能遇到的不确定性因素和随机因素……”。

11.答案：C

解析：教材第51页“EBIT－项目达到设计生产能力后正常年份的年息税前利润或运营期年平均息税前利润”。

12.答案：A

解析：教材第55页“（4）基准收益率ic的确定……是投资资金应当获得的最低盈利率水平……”。

13.答案：D

解析：运用增量投资收益率法，比较乙与甲选甲，比较丙与甲选甲，比较丁与甲选丁。

14.答案：C

解析：教材第72页。

15.答案：B

解析：40×［12%×（1+12%）5］/｛［（1+12%）5-1］×（1+12%）｝≈9.91万元。

16.答案：D

解析：教材第84页第一自然段。

17.答案：B

解析：教材第88页第三自然段第六行。

18.答案：B

解析：参见教材第93页倒数第一自然段及图2.4.1。未经仔细研究，教材和试题中的图好像有点问，似乎生产成本和维护成本线的交点处的寿命周期成本最低，即C1和C2的交点与Cmin的横坐标应相同？

19.答案：C

解析：教材第97页（3）最后一行“如果不相符，价值低的则被选为价值工程的研究对象”。

20.答案：A

21.答案：C

解析：方案创造是从提高对象的功能价值出发，在正确的功能分析和评价的基础上，针对应改进的具体目标，通过创造性的思维活动，提出能够可靠地必要功能的新方案。

22.答案：B

解析：教材第111页第三自然段“在工程寿命周期成本中，环境成本和社会成本都是隐性成本，它们不直接表现为量化成本，而必须借助于其他方法转化为可直接计量的成本”。

23.答案：C

解析：教材第119页。

24.答案：D

解析：教材第125页第二自然段。

25.答案：A

解析：8%+（15%-8%）×1.2＝16.4%，参见教材第126页资本资产定价模型公式。

26.答案：A

解析：［400×8%×（1-25%）］/［500×（1-5%）］≈5.05%，参见教材第127页相关内容。

27.答案： D

解析：教材第132页第二自然段。

28.答案：C

解析：教材第133页第二自然段。

29.答案：C

解析：教材第140页倒数第一自然段。

30.答案：D

解析：教材第146页“固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提”。

31.答案：B

解析：教材第155页“对于非经营性项目，财务效益包括可获得的各种补贴收入”。

32.答案：B

解析：参见教材第159页，经营成本＝总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用＝1000-20-80-50＝850万元。

33.答案：C

解析：教材第160页。

34.答案：C

解析：教材第164页公式3.3.8下一自然段。

35.答案：A

解析：（1500-80-50）×3%＝41.1万元，参见教材第165页倒数第二自然段。

36.答案：B

解析：教材第168页。

37.答案：D

解析：教材第177页。

38.答案：D

解析：教材第184页。对于这类试题，记住分项工程以区别分部工程较为“经济”。

39.答案：A

解析：教材第190页。

40.答案：C

解析：教材191页，办理工程质量监督注册手续时需要提交的是“施工图设计文件审查报告和批准书”，而不是“施工图设计文件

41.答案：B

解析：教材第197页。对于这类试题，记住“项目董事会的职权”以区别“项目总经理的职权”较为“经济”。

42.答案：D

解析：教材第202页。

43.答案：A

解析：教材第205页。

44.答案：C

解析：教材第207页。

45.答案：A

解析：教材第213页。

46.答案：B

解析：教材第221页。

47.答案：D

解析：教材第224页。

48.答案：D

解析：按照教材第226页累加数列错位相减取大差法求得施工过程1与2之间的流水步距为5天，施工过程2与3之间的流水步距为6天，T＝（5+6）+（3+4+2+3）＝23天。

49.答案：C

解析：教材第237页（6）。

50.答案：B

解析：最简单的方法就是将所有的线路列出来，计算一下各自的总工期，总工期最长的即为关键线路，经计算共有三条线路的工期最长，为20天。

51.答案：A

解析：教材第246页（1）。

52.答案：C

解析：教材第258页。

53.答案：D

解析：教材第266页倒数第一自然段。

54.答案：A

解析：教材第268页。

55.答案：B

解析：参见教材第270-271页相关内容。注意：“超过承诺期限发出的承诺”如要约人及时通知受要约人有效，则不为新要约。

56.答案：C

解析：教材第275页。“一方以欺诈、胁迫手段”订立合同的，如果损害国家利益的，则为无效合同；如果没有损害国家利益的，则为可变更或可撤销合同。

57.答案：D

解析：招标公为公开招标和邀请招标两种方式；联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同；招标人可以在投标文件提交截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或修改。

58.答案：B

解析：教材第289页。

59.答案：A

解析：教材第292页。

60.答案：C

解析：教材第296页

二、多项选择题

61.答案：ABCD

解析：教材第11页。

62.答案：BCD

解析：教材第19页。A选项应为“建设项目可行性研究的编制和审核”（？），E选项应为“建设项目设计方案优化工程造价分析与控制”。

63.答案：ADE

解析：教材第27页

64.答案：ACE

解析：教材第33页。选项D是个陷井，现金流入量、现金流出量、净现金流量统称为现金流量，而与横轴相连的垂直箭线代表不同时点的现金流入或现金流出，却不能代表净现金流量。

65.答案：BC

解析：教材第53页。

66.答案：ACE

解析：教材第54页。

67.答案：ACD

解析：参见教材第64-65页相关内容。

68.答案：BC

解析：教材第95页表2.4.1。

69.答案：CDE

解析：教材第114页（1）。

70.答案：AB

解析：参见教材第129-130页相关内容。

71.答案：CDE

解析：教材第143页。

72.答案：BCE

解析：教材第160-161页，有关“已完施工”请见161页5）。

73.答案：ABCE

解析：教材第172页。

74.答案：BD

解析：教材第193-194页。

75.答案：AE

解析：教材第200页。

76.答案：BCD

解析：教材第213页。

77.答案：ABE

解析：工作2-5的自由时差为0；工作3-4为关键工作。

78.答案：ACDE

解析：教材第277页。

79.答案：BC

解析：政府采购的主要方式是公开招标，所以选项A错误；《政府采购法》中出现10%主要在两处，一处是第三十一条第（三）项“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的”，另一处是第四十九条“政府采购合同履行中……但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十”，选项D是无中生有；政府采购代理机构分集中采购代理机构和中介机构性质的采购代理机构，前者是非营利事业法人，后者以营利为目的的企业法人，所以选项E错误。运用排除法，此题答案应是BC，但选项C不够严谨，较准确的说法应是“集中采购目录由省级以上人民政府或省级人民政府授权的机构确定并公布”。

80.答案：AB

解析：根据教材，契税和土地增值税为财产税，城市维护建设税和增值税为流转税，耕地占用税为行为税。顺便说一句，该教材中有关税收分类的表述值得商榷