一、单项选择题(共60题。每小题1分，每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1.某投资项目现时点投资8000万元，自第一年年末开始，每年年末都将有均等的净收益650万元。若基准收益率为5%，经营期可以看作是无限。则该项目相当于现时点的净收益是()万元。

A.4500

B.4600

C.5000

D.5200

【答案】C

【解析】本题考查净现值的计算。已知现值P=8000万元，期限为无限年，基准收益率i=5%，年值A=650万元。净现值P=A/i-8000=650/5%-8000=5000万元。参加教材P7-8

2.某企业准备4年后将正在使用的设备进行更新，更新该设备所需的资金估计为1200万元。若基准收益率为4%,为满足更新该设备的资金要求。从现在开始每年年末需均等地存款()万元，己知：(A/F， 4%，4)=0.23549u

A.223. 36

B.253. 87

C.269. 54

D.282.59

【答案】D

【解析】本题考查资金时间价值的计算。每年年末存款额=1200×(A/F，4%，4)=1200×0.23549=282.59万元。参见教材P3

3.某投资公司现有一个方案，投资额和1年后的净收益分别是5000万元和6200万元，方案的寿命期为1年。1年后的净值为零。则该方案的内部收益率是()。

A.18%

B.21%

C.24%

D.25%

【答案】C

【解析】本题考查内部收益率的计算。假设内部收益率为x，即6200(1+x)-1-5000=0，x=24%。参见教材P9。

【中大】精讲班：第一章第二节知识点二、比率法-相对数(常考点)

第一章课后练习变形：

4.某生产单一产品的建设项目，设计年生产能力16000件，已知建成后年固定成本为3600万元，单位产品的销售价格为6800元。单位费用为2800元。单位产品的变动加工费和税金分别为800元和200元。则该建设项目的生产负荷率是( )。

A.68%

B.70%

C.72%

D.75%

【答案】D

【解析】本题考查盈亏平衡分析。Q*=F/P-V=36000000/6800-(800+200+2800)=12000;BEP=Q*/Q0×100%=12000/16000×100%=75%。参见教材P29。

【中大】精讲班：第二章第二节知识点一、盈亏平衡分析。课程例题变形

5.对于效果与费用均不固定。且分别具有较大幅度差别的备选方案。进行费用效果分析时，应采用()。

A.固定效果法

B.固定费用法

C.增量分析法

D.效果对比法

【答案】C

【解析】本题考查费用效果分析。增量分析法，当效果与费用均不固定，且分别具有较大幅度的差别时，应比较两个备选方案之间的费用差额和效果差额，分析获得增量所付出的增量费用是否值得，不可盲目选择效果费用比大的方案或费用效果比小的方案。参见教材P54。

P54 精讲班：第三章第二节知识点三

6.根据《中华人民共和国环境影响评价法》。对于可能造成轻度环境影响的建设项目应当()。

A.编制环境影响报告书

B.编制环境影响报告表

C.填报环境影响登记表

D.

【答案】B

【解析】本题考查建设 项目环境评价。可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价。参见教材P55。

P55 精讲班：第三章第二节知识点五

7.下列工程建设项目中，必须进行公开招标的是()。

A.施工中需采用专用技术的项目

B.国有企业投资的新能源建设项目

C.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.单项合同估算价为80万元的设备采购项目

【答案】B

【解析】本题考查工程建设项目招标的范围。B选项属于“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目”，所以必须进行招标。参见教材P59

P59 精讲班：第四章第一节知识点二

8.关于投标联合体组成变化的说法，正确的是()。

A.资格预审后，联合体增减、更换成员将不能被允许

B.投标截止时间后，联合体可以调整其组成

C.投标截止时间后，招标人可以调整联合体的组成

D.中标后。联合体可以根据工作的实际情况调整其组成

【答案】A

本题考查资格审查。资格预审合格后，联合体在组成等方面的任何变化，须在投标截止时间前征得招标人的书面同意。如果招标人认为联合体的任何变化将出现下列情况之一，其变化将不能被允许：(1)严重影响联合体的整体竞争实力的;(2)联合体增减、更换成员的;(3)联合体认定的资格条件已达不到资格预审的合格标准的;(4)招标人认为将影响招标工程项目利益的其他情况。参见教材P70。

第四章第二节知识点五、资格审查

9.下列投标情形中。评标委员会应在初步评审中否决其投标的是()

A.投标人的综合评分最低

B.投标人的所有制形式不符合要求

C.投标限价高于招标文件设定的最髙投标

D.投标报价超过标准上下浮动范围

【答案】C

【解析】本题考查评标的内容。投标报价低于或者高于招标文件设定的最高限价的，在初步评审中，评标委员会应当否决其投标。参见教材P75。

P75 精讲班：第四章第二节知识点九

10.根据《招标投标法》，下列条件中，属于投标人应具备的条件是()。

A.具有承担指标项目的能力

B.具有组织联合体的经验

C.拥有专业分包的能力

D.拥有承担招标项目有所需的大型设备

【答案】A

【解析】本题考查投标人应具备的条件。《招标投标法》规定：投标人应当具备承担招标项目的能力，国家有关规定对投标人资格条件有规定或者招标文件对投标人资格有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。参见教材P77。

P77 精讲班：第四章第三节 知识点一

[NT:PAGE]11.下列招投标情况中，属于招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人向投标人发售招标文件

B.招标人向投标人公开标底

C.招标人组织投标人踏勘现场

D.招标人向投标人进行图纸交底和解释

【答案】B

【解析】本题考查投标的要求和规定。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。(2)投标人之间约定中标人。(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照组织要求协同投标。(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人采取的其他联合行动。参见教材P78

精讲班：第四章第三节 知识点二

12.关于中标人转让，分包中标项目的说法，正确的是()。

A.中标人可以根据需要转让中标项目

B.经招标人问意，中标人可以将中标项目的部分主体工作分包他人

C.中标人只能经招标人同意，将中标项目的部分非关键性分包他人

D.中标人与招标人指定的分包人一起就分包项目对招标人负责

【答案】C

【解析】本题考查定标与签发中标通知书。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。参见教材P77。

【中大】精讲班：第四章第二节知识点十、定标与签发中标通知书

13.除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以()为准。

A.监理人对承包人提交的竣工验收中请报告表示同意的日期

B.发包人验收同意接收工程的日期

C.承包人提交竣工验收申请报告的日期

D.工程验收合格后发包人与承包人商定的日期

【答案】C

【解析】本题考查工程竣工与保修阶段的合同管理。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，已提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接受证书上写明。参见教材P102。

P102 精讲班：第五章第四节知识点四

14.某工程项目保修期内发现存在因施工原因造成的质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。由于承包人不能在合理时间内修复则维修费用应由()承担。

A.发包人

B.监理单位

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】C

【解析】本题考查工程竣工与保修阶段的合同管理。监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。所以根据本题题干信息，应由承包人承担费用。参见教材P103。

【中大】精讲班：第五章第四节知识点四、工程竣工与保修阶段的合同管理

15.下列索赔事件中，属于按索赔目的分类的是()。

A.工期延误索贿

B.工期索赔

C.汇率索贿

D.工程变更索赔

【答案】B

【解析】本题考查建设工程施工合同索赔的分类。按索赔目的分类科分为：工期索赔、费用索赔。参见教材P105。

P105 精讲班：第五章第五节知识点一

16.按索赔事件的性质分类，因货币贬值、汇率变化，物价上涨。政策法令变化引起的索赔，属于()。

A.意外风险索赔

B.其他索赔

C.不可预见因素索赔

D.综合索赔

【答案】B

【解析】本题考查建设工程施工合同索赔的分类。其他索赔，即因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。参见教材P106。

P106 精讲班：第五章第五节知识点一

17.关于建设工程造价的说法，正确的是()。

A.建设工程造价是业主投资当中以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用

B.建设工程造价是建筑安装产品的市场价格

C.建设工程造价是业主进行工程建设花费的全部固定资产投资

D.建设工程造价是项目建设和使用过程中所需的全部费用

【答案】C

【解析】本题考查建设工程造价概述。建设工程造价是指业主进行工程建设的话费的全部固定资产投资。参见教材P112。

P112 精讲班：第六章第一节知识点一

18.按照概算法分类，建设投资中的土地使用费应列入()。

A.工程建设其他费用

B.建筑安装工程费用

C.固定资产费用

D.其他资产费用

【答案】A

【解析】本题考查建设工程造价的构成。工程建设其他费用是指未纳工程费用的、由项目投资支付的、为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用的总和，一般可分为三类，即土地使用费、与项目建设有关的其他费用和与未来企业生产经营有关的其他费用。参见教材P114。

P115 精讲班：第六章第二节 知识点一

19.下列建筑安装工程费用中，应列入企业管理费的是()。

A.施工机械安拆费和场外运输费

B.建筑材料的检验试验费

C.养老保险费

D.工程排污费

【答案】B

【解析】本题考查建筑安装工程费用的构成。A选项属于施工机具使用费;C、D选项属于规费。参见教材P122。

P122 精讲班：第六章第二节知识点三

20.某建设项目的建设期为3年。每年的贷款额预计为400万元，******6%，则应计入建设工程造价的建设期利息是()

A.62.92

B.111.64

C.113.00

D.216.00

【答案】B

【解析】本题考查建设期利息计算。第一年利息：(0+1/2*400)*6%=12万元;第二年利息：(400+12+1/2*400)*6%=36.72;第三年利息：(412+436.72+200)*6%=62.92。所以12+36.72+62.92=111.64万元。参见教材P128-129。

P128 精讲班：第六章第二节知识点五

[NT:PAGE]21.招标人在工程量淸单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的工程设备的单价，应列入()。

A.暂列金额

B.工程设备暂估价

C.总承包服务费

D.规费

【答案】B

【解析】本题考查工程量清单。暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。参见教材P132。

P132 精讲班：第六章第三节知识点一

22.在编制预算定额时，施工劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工，应列入()。

A.人工幅度差

B.辅助用工

C.其他用工

D.基本用工

【答案】：A

【解析】本题考查工程建设定额。人工幅度差，即预算定额与施工劳动定额的差额，主要是指在施工劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工。参见教材P134。

P134 精讲班：第六章第三节知识点二

23.某拟建项目预计产品年产量为30万，每吨单价为400元，资料显示该类项目资金周转率为1.5。则该项目总投资额大约能( )万元。

A.8000

B.10000

C.12000

D.18000

【答案】A

【解析】本题考查建设投资估算的编制方法。资金周转率=产品的年产量×产品单价/总投资，即(30万×400)/总投资=1.5，所以总投资额=8000万元。参见教材P139。

【中大】精讲班：第七章第一节知识点一、投资决策阶段工程造价的计价方法

24.对于大型建设项目而言，项目总投资中流动资金的估算宜采用()。

A.分项详细估算法

B.设备费用百分比法

C.生产能力指数法

D.扩大指标法

【答案】A

【解析】本题考查流动资金估算。分项详细估算法是根据资金周转额和周转速度之间的关系，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算。参见教材P142。

P142 精讲班第七章第一节知识点一(书上是知识点一，讲义是二)

25.关于项目总投资中流动资金的说法，正确的是()。

A.流动资金估算可采用综合单价法

B.流动资金在项目计算期末应全部收回

C.项目总投资中的流动资金是指投产后形成流动资产所需的全部货币金额

D.项目总投资中的流动资金在投产后形成流动负债

【答案】B

【解析】本题考查流动资金估算。项目总投资中的流动资金是指再生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金，即投产后形成的流动资产和流动负债的差额。参见教材P142。

【中大】精讲班：第七章第一节知识点二、流动资金估算(常考点)

26.根据现行计价规范，关于工程量淸单计价范围与方式的说法，正确的是()。

A.非国有资金投资的建设项目不宜采用工程量淸单计价

B.国有资金占总投资额50%以上的建设项目必须采用工程量淸单计价

C.淸单项目综合单价中不应列入利润

D.清单项目综合单价中不应列入企业管理费

【答案】B

【解析】本题考查工程量清单计价。依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定，全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程清单计价。其中国有资金投资为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额50%以上，或虽不足50%，但国有投资者实际上拥有控股权的工程建设项目。参见教材P149。

P149 精讲班：第七章第二节知识点一

27.关于工程量淸单计价模式下投标报价的说法，正确的是()。

A.投标人的投标报价高于招标控制价的。其投标会被拒绝

B.当招标文件描述的分部分项工程量淸单项目特征与设计图纸不符时。投标人应依据设计图纸质量重新计算分部分项工程量。

C.投标人可以自行计算分部分项工程量和综合单价，再次基础上计算出总标价

D.投标人所列的综合单价中不包括任何风险费用

【答案】A

【解析】本题考查工程量清单计价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。参见教材P150。

P151 精讲班：第七章第二节知识点一

28.关于建设工程承包合同价格的说法，正确的是( )。

A.采用估算工程量单价合同时，发包方不需要对工程量作出任何规定

B.不可调值总价合同使发包方承受较大风险

C.采用可调值总价合同时。承包方承担了通货膨胀因素的风险

D.依据《建设工程量清单计价规范》，实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同

【答案】D

【解析】本题考查建设工程承包合同价款的约定。依据<建设工程量清单计价规范>)(GB 50500-2013)规定：实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。参见教材P155。

P166 精讲班：第七章第三节知识点二

29.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程变更一起合同价格调整的处罚，正确的是( )。

A.当工程变更引起已标价工程量清单项目工程数量增加15%以上时，其超过15%以上部分工程量的综合单价应予调低

B.当工程变更引起已标价工程量清单项目(题干不完整)余部分的工程量的综合单价应予以调低

C.若因非承包人原因删减了合同的某项(题干不完整)

D.工程变更引起施工方案改变的，承包人(题干不完整)

【答案】A

【解析】本题考查合同价款调整。工程变更引起已标价工程量清单项目或期工程数量发生变化应按照下列规定调整：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化超过15%时，应按以下原则调整：当工程增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予调高。参见教材P158。

【中大】精讲班：第七章第三节知识点一、合同价款调整

​