《中级建筑专业知识与实务》试卷

单项选择题(每题1分)

第 1 题

工程建设项目招标的组织形式有自行组织招标和()。

A.公证机构组织招标

B.上级主管部门组织招标

C.委托工程招标代理机构代理招标

D.工商行政管理机关组织招标

正确答案：C,

第 2 题

(2010年)初步可行性研究也称为()。

A.地区研究

B.预可行性研究

C.投资机遇研究

D.以资源为基础的研究

正确答案：B,

第 3 题

某施工企业本月购入一台施工机械，但由于施工计划变更，在一段时间内将不使用该设备，则下列关于该设备折旧的说法中，正确的是()。

A.暂时不计提折旧

B.应从本月起计提折旧

C.应从入账的次月起计提折旧

D.应根据设备使用寿命长短决定是否计提折旧

正确答案：A,

第 4 题

某公司A、B、C三型汽车经营损益表(单位：万元)

若采用后悔值原则计算，使公司获得最大经济效益的车型为()。

A.A型汽车

B.B型汽车

C.C型汽车

D.B型汽车和c型汽车

正确答案：B,

第 5 题

按照()划分，控制可分为事前控制、事中控制、事后控制。

A.按控制信息的准确性

B.控制信息的来源或纠正措施

C.控制过程是否形成闭合回路

D.事物发展过程

正确答案：D,

第 6 题

实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是()。

A.设计阶段

B.施工阶段

C.验收阶段

D.调研阶段

正确答案：B,

第 7 题

(2008年)某永久性建筑物初期投资额为66.667万元，此后每年年末的作业费用为2万元，假定基准收益率为6%。则该方案的总费用现值是()万元。

A.80

B.90

C.100

D.110

正确答案：C,

第 8 题

在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法是()。

A.资金周转率法

B.设备费用百分比估算法

C.生产能力指数法

D.造价指标估算法

正确答案：C,

第 9 题

某设备初期投资为10万元，投资寿命期假定为无限，净收益发生于每年末且数值相等。基准收益率为10%、年净收益为()万元以上时，该项投资合适。

A.1

B.2

C.10

D.100

正确答案：A,

第 10 题

建筑工程保险的第三者责任险是指被保险人在工程保险期限内因意外事故造成工地以及工地附近的第三者()，依法应负的赔偿责任。

A.人身伤亡

B.财产损失

C.人身伤亡或财产损失

D.责任事故

正确答案：C,

第 11 题

(2010年)有效控制工程造价应遵循()的原则。

A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制

B.工程造价最优化

C.以经济分析为主

D.以技术分析为主

正确答案：A,

第 12 题

下列索赔类别中，属于按索赔事件性质分类的是()。

A.承包商与业主间的索赔

B.承包商向保险公司的索赔

C.合同终止的索赔

D.费用索赔

正确答案：C,

第 13 题

下列资产中，属于施工企业速动资产的是()。

A.周转材料

B.应收工程款

C.融资租人的施工机械

D.在建工程

正确答案：B,

第 14 题

在工程网络计划中，工作E有三项紧前工作，其最早开始时间分别是第26周、第22周和第18周，三项工作的持续时间分别是6周、8周和9周，则工作E的最早开始时间是第()周。

A.26

B.30

C.32

D.35

正确答案：C,

第 15 题

(2010年)完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。

A.13

B.14

C.15

D.16

正确答案：B,

第 16 题

(2010年)在工程量清单计价模式下，关于投标人编制其他项目费报价的说法，正确的是()。

A.暂列金额应由投标人根据实际情况自主确定

B.材料暂估价应由投标人根据实际情况自主确定

C.专业工程暂估价应由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定

D.总承包服务费应由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定

正确答案：D,

第 17 题

(2008年)下列各种费用中，属于工程建设其他费用的是()。

A.设备购置费

B.间接费

C.土地使用费

D.直接费

正确答案：C,

第 18 题

若完成某单位分项工程需要某种材料的消耗量为1.05吨，损耗率为5%，那么，材料净用量为()吨。

A.0.95

B.1.05

C.1.0

D.1.1

正确答案：C,

第 19 题

下列文件中，属于资格预审文件的是()。

A.资格预算通告

B.合同主要条款

C.评标办法

D.合同格式文件

正确答案：A,

第 20 题

投标预备会由()组织并主持召开。

A.投标人

B.招标人

C.评标机构

D.国家行政主管部门

正确答案：B,

第 21 题

(2009年)将风险分为纯风险和投机风险的标准是()。

A.风险产生的根源

B.风险造成的后果

C.风险分布的情况

D.风险控制的角度

正确答案：B,

第 22 题

某固定资产原值为10万元，预计使用5年，净残值率为5%，用年数总和法计算第4年折旧额应为()元。

A.1900

B.2533

C.12667

D.1333

正确答案：C,

第 23 题

(2010年)建筑工程保险中，由于虫蛀造成的保险财产自身的损失和费用，属于()。

A.物质损失部分的保险责任

B.第三者责任部分的保险责任

C.物质损失部分的除外责任

D.第三者责任部分的除外责任

正确答案：C,

第 24 题

(2008年)按我国《建设工程施工合同(示范文本)》的约定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于()天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案：D,

第 25 题

企业发行普通股筹资的缺点是()。

A.发行普通股筹措的资本无到期日

B.提高公司负债比率

C.降低企业的财务信誉

D.资金成本较高

正确答案：D,

第 26 题

下列关于资格预审评审的说法中，不正确的是()。

A.资格预审的方法主要采用评分法进行

B.资格预审主要针对投标人的财务能力、技术能力和施工经验等项目打分

C.资格预审完成后，评审委员会对评审结果写出书面报告，提交给招标人

D.资格评审报告不需要报建设行政主管部门

正确答案：D,

第 27 题

(2009年)下列工程项目中，经有关部门批准可不进行招标的是()。

A.使用世界银行贷款的项目

B.采用的主要施工技术是特定专利的项目

C.经济适用住宅项目

D.生态环境保护项目

正确答案：B,

第 28 题

根据国际惯例，对建设项目已完投资费用的结算，一般应采用()。

A.调值公式法

B.按实际价格结算法

C.调价文件结算法

D.竣工调价系数结算法

正确答案：A,

第 29 题

股票的发行价格低于其面额时，被称为()。

A.平价发行

B.溢价发行

C.折价发行

D.时价发行

正确答案：C,

第 30 题

我国《合同法》规定的法定免责事由为()。

A.对方破产

B.遭遇季节性连续降雨天气而导致停工

C.不可抗力

D.造成对方财产损失但是没有造成人身伤害的

正确答案：C,

第 31 题

某施工企业于2006年9月1日收到投资人投入的原材料一批，合同约定该批材料的价值为300万元，则这批材料应作为企业的()处理。

A.资本公积

B.盈余公积

C.未分配利润

D.实收资本

正确答案：D,

第 32 题

某公司拟发行普通股筹资1000万元，筹资费率为5%，假设股利率固定为10%，所得税率为25%，则普通股资金成本率为()。

A.7.5%

B.7.89%

C.10%

D.10.53%

正确答案：D,

第 33 题

工程保险被保险人可能涉及的当事人和关系方不包括()。

A.保险公司

B.业主

C.设计单位

D.总承包商

正确答案：A,

第 34 题

下列引起工期延误的因素中，属于不可控制因素的是()。

A.施工组织不当

B.特殊风险

C.业主指定的分包商违约或延误

D.业主原因导致暂停施工

正确答案：B,

第 35 题

若每年年末存入银行10万元，年利率为6%，则5年后的复本利和为()万元。已知(F/A，i，n)=5.637。

A.56.37

B.75.25

C.54.25

D.60.65

正确答案：A,

第 36 题

(2010年)根据《中华人民共和国公司法》有限责任公司全部股东的首次出资额不得低于公司注册资本的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案：A,

第 37 题

以下各施工企业的资金来源中，属于所有者权益的是()。

A.商业信用

B.资本溢价

C.应付票据

D.预收账款

正确答案：B,

第 38 题

(2009年)下列关于投标人的说法中，错误的是()。

A.投标人应具备承担招标项目的能力

B.投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件

C.投标人可以参加现场踏勘

D.投标人应制定对招标人有吸引力的施工方案

正确答案：B,

第 39 题

(2009年)业主支付给施工企业的工程预付款，属于施工企业的()。

A.应收账款

B.固定资产

C.长期负债

D.流动负债

正确答案：D,

第 40 题

(2009年)下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是()。

A.工会经费

B.脚手架费

C.施工机械使用费

D.工程排污费

正确答案：B,

第 41 题

如果被保险人在投保时按照保险合同规定的工程概算总造价确定投保金额，那么被保险人在保险期间内必须调整保险金额。其中，如果保险工程的建造期超过3年，必须从保单生效日起每隔()个月向保险人申报调整后的工程总造价。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案：D,

第 42 题

以下有关虚箭线的说法正确的是()。

A.只占用时间，不消耗资源

B.不占用时间，只消耗资源

C.既不占时间，又不消耗资源

D.只有双代号网络图中才有虚箭线

正确答案：C,

第 43 题

建筑工程保险中，对于可以修复部分的赔偿标准，说法正确的是()。

A.按照赔偿金额进行赔偿

B.按照保险金额扣除残值后进行赔偿

C.支付修理费将保险财产修复到受损前的状态

D.支付修理费将保险财产修复到受损前的状态，赔款中扣除修复中的残值

正确答案：D,

第 44 题

在保险财产的损失程度已经达到全部损失或修复的费用将超过保险财产的原有价值，且足额投保的情况下，保险人可以采取的赔偿方式是()。

A.核定损失金额，以现金形式将全部损失金额支付给被保险人

B.支付费用，新建或者重新购置全新的被保险资产

C.支付费用对保险财产进行修复直至修复完工

D.负责赔偿修复中发生变更所产生的费用

正确答案：B,

第 45 题

某投资方案实施后有三种可能：情况好时，净现值可达到1245万元，概率为0.6;情况一般时，净现值可达到520万元，概率为0.2;情况差时，净现值将为-860万元，概率为0.2.则该方案的净现值期望值为()万元。

A.456

B.568

C.679

D.756

正确答案：C,

第 46 题

下列关于招标文件发售的说法中，不正确的是()。

A.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不可少于15个工作日

B.招标人可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件

C.对招标文件的收费应当合理.不得以盈利为目的

D.招标人在售出招标文件以后，不得擅自终止招标

正确答案：A,

第 47 题

建筑工程保险的保险金额为()。

A.保险建筑工程完工时的总价值

B.保险建筑工程投保时的估算价值

C.保险建筑工程总概算额

D.保险建筑工程总包合同价

正确答案：A,

第 48 题

风险分析的目的是()。

A.辨识风险存在的客观性

B.确定各种风险的相对重要性

C.评价风险的可能影响

D.度量规避风险的难易性

正确答案：C,

第 49 题

(2009年)由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于()。

A.默示索赔

B.反索赔

C.综合索赔

D.工程变更索赔

正确答案：D,

第 50 题

以下各费用中，属于建安工程直接费的是()。

A.勘察设计费

B.规费

C.企业管理费

D.措施费

正确答案：D,

第 51 题

(2010年)评标委员会完成评标后，应向()提出书面评标报告。

A.设计单位

B.招标人

C.监理机构

D.投标人

正确答案：B,

第 52 题

某化工厂建设单位购买了安装工程一切险并附加第三者责任险。厂房竣工交付使用后的第二天，由于原料存放不当引发剧烈爆炸，造成500万元经济损失，还导致一个路人严重受伤。在此情况下，保险人()。

A.只需赔偿500万元的经济损失

B.对于全部损失均不予赔偿

C.只需赔偿路人损失

D.需赔偿全部经济损失和路人损失

正确答案：B,

第 53 题

某公司发行普通股正常市场价为300万元，筹资费率为4%，第1年股利率为10%，以后每年增长5%，则资金成本率为()。

A.12.4%

B.13.4%

C.14.4%

D.15.4%

正确答案：D,

第 54 题

由于长线工程投资规模大、回收期长，业主或投资商可能要承担()。

A.管理风险

B.社会风险

C.经济风险

D.责任风险

正确答案：C,

第 55 题

(2010年)下列方法中，可用于价值工程对象选择的是()。

A.成本分析法

B.功能分析法

C.ABC分析法

D.德尔菲法

正确答案：C,

第 56 题

谈判者在谈判之初会有意识地向对方提出苛刻的条件，使对方会过高地估计本方的谈判底线，从而在谈判中更多做出让步，这种谈判技巧称为()。

A.避实就虚

B.不平衡报价

C.高起点战略

D.先发制人战略

正确答案：C,

第 57 题

(2008年)盈余公积金是从企业()中按法定程序提取的。

A.资本公积金

B.实收资本

C.税后利润

D.经营成本

正确答案：C,

第 58 题

下列建筑工程成本合同形式中,发包方承担了通货膨胀风险。而承包方承担了实物工程量、成本等风险的是()。

A.不可调值总价合同

B.单价合同

C.可调值总价合同

D.成本加酬金合同

正确答案：C,

第 59 题

下列预测方法中，属于定性预测方法的是()。

A.专家调查法

B.简单平均法

C.移动平均法

D.加权移动平均法

正确答案：A,

第 60 题

(2008年)下列进口设备交货方式中，买方风险最大的是()。

A.内陆交货方式

B.装运港交货方式

C.目的地交货方式

D.抵达港交货方式

正确答案：A,

二、多项选择题(每题2分)

第 61 题

下列关于施工索赔的说法中，正确的有()。

A.索赔具有双向性

B.合同双方在索赔中的地位是相同的

C.业主向承包商索赔的范围比承包商向业主索赔的范围更广

D.承包商既可以索赔费用，也可以索赔工期

E.索赔其实是一种无中生有的行为，目的是为了使自己的利益最大化

正确答案：A,D,

第 62 题

(2008年)下列产品中，根据价值工程对象选择的一般原则，在选择价值工程对象时，应优先选择()。

A.对企业经营有重要影响的产品

B.对国计民生有重大影响的产品

C.在改善价值方面有较大潜力的产品

D.数量多的产品

E.需要更新换代的产品

正确答案：A,B,C,

第 63 题

(2009年)下列费用中，属于工程建设其他费用的有()。

A.设备运杂费

B.土地使用费

C.基本预备费

D.涨价预备费

E.建设单位管理费

正确答案：B,E,

第 64 题

(2009年)按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。

A.单项索赔

B.工程变更索赔

C.合同终止索赔

D.综合索赔

E.意外风险索赔

正确答案：B,C,E,

第 65 题

(2009年)某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。

A.营业税

B.增值税

C.企业所得税

D.城市维护建设税

E.教育费附加

正确答案：A,B,D,E,

第 66 题

依法必须进行招标的项目，其评标委员会的组成应包括()。

A.招标管理机构的代表

B.招标人的代表

C.经济方面的专家

D.技术方面的专家

E.投标人的代表

正确答案：B,C,D,

第 67 题

(2008年)按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，招标人在编制分部分项工程量清单时应采用统一的()。

A.综合单价

B.项目名称

C.计量单位

D.工程量计算规则

E.工料单价

正确答案：B,C,D,

第 68 题

成本加酬金合同一般分为以下几种形式()。

A.成本加固定百分比酬金

B.成本加固定金额酬金

C.成本加奖罚

D.最高限额成本加固定最大酬金

E.最低限额成本加变动最大酬金

正确答案：A,B,C,D,

第 69 题

下列属于企业所有者权益的是()。

A.实收资本

B.资本公积金

C.未分配利润

D.预收账款

E.盈余公积金

正确答案：A,B,C,E,

第 70 题

工程保险按照大类区分，包括()。

A.人身保险

B.责任保险

C.保证保险

D.社会保险

E.财产保险

正确答案：A,B,C,E,

第 71 题

(2010年)下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有()。

A.追加投资收益率

B.净现值

C.差额的净现值

D.内部收益率

E.差额的部收益率

正确答案：B,D,

第 72 题

在危害自然环境的主要因素中，对环境影响最大的是()。

A.噪声

B.废水

C.废气

D.废渣

E.以上选项都对

正确答案：B,C,D,

第 73 题

网络计划实施中的控制主要包括()。

A.检查并掌握工程的实际进展情况

B.掌握工程成本的控制情况

C.分析产生进度偏差的主要原因

D.确定相应的纠偏措施或调整方法

E.保证项目按照合同要求的工期按时完工

正确答案：A,C,D,

第 74 题

(2010年)下列各项索赔中，属于按索赔目的分类的有()。

A.合同终止索赔

B.工期索赔

C.费用索赔

D.工程变更索赔

E.明示索赔

正确答案：B,C,

第 75 题

评标的程序包括()。

A.评标准备

B.初步评审

C.详细评审

D.阶段评审

E.综合评审

正确答案：A,B,C,

第 76 题

企业可以使用现金支付的有()。

A.向职工发放工资，总额10000元

B.向兼职人员发放报酬，2000元

C.到外地某小型企业采购零配件，价值2000元

D.采购复印纸一箱，价值150元

E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元

正确答案：A,B,D,

第 77 题

开标时，投标文件出现()，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

A.投标文件未按规定予以密封的

B.未经法定代表人签署但加盖投标单位公章的

C.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的

D.投标人未按招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的

E.联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的

正确答案：A,C,D,E,

第 78 题

(2008年)在实践中，施工合同中关于()方面的条款是合同的最重要条款。

A.环境

B.工期

C.造价

D.安全

E.质量

正确答案：B,C,E,

第 79 题

下列投资方案评价方法中，可以用于独立方案选择的有()。

A.利润率

B.内部收益率

C.投资回收期法

D.差额法

E.净现值法

正确答案：A,B,

第 80 题

(2010年)关于建设工程合同订立的说法，正确的有()。

A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格

B.承包人无需对发包人进行资格审查

C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效

D.工程施工合同可采用口头形式

E.工程施工合同应当采用书面形式

正确答案：A,C,E,

三、不定项选择题 (每题2分)

第 81 题

某建筑工程公司拟开发经营项目，以期用该项目的收益补充公司生产任务不足时施工队伍的开支。根据预测，该项目可以有三个投资方案，有关资料如下表所示。该项目的寿命期为10年(假定10年后继续经营，则其装修费用与新建时的费用大致相同)。

当资本的利率i=10%时， (P/A，10%，10)=6.144，则B方案的净现值为()万元。

A.2380

B.2650

C.2786

D.2960

正确答案：D,

第 82 题

如下网络图，若计划工期与计算工期一致，请回答以下问题：

上述网络计划的关键线路为()。

A.①—④—③—⑦—⑧

B.①—④—⑥—⑦—③

C.①—③—⑥—⑦—⑧

D.①—③—⑥—⑧

正确答案：B,

第 83 题

某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1

的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中，发生了如下事件，乙方均提出索赔。

事件(1)：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期天、支付50个工日人工费的索赔要求。

事件(2)：因软弱土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质勘察复查4天，配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。

事件(3)：5月19日，接到监理工程师5月20日复工的复工令，同时接到基坑开挖深度加深2米的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2米提出工期和费用索赔。

事件(4)：5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。

关于事件(4)工期和费用索赔及责任的说法，正确的为()。

A.索赔不成立

B.费用索赔成立

C.工期索赔成立

D.现场周边道路畅通属于甲方负责

正确答案：B,C,D,

第 84 题

某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同，约定工期14个月。在施工过程中，发生以下事件：事件1，由于业主未能及时提供材料，导致承包商人员窝工20个工日，该项工作的工期延长3天，并影响到总工期;某种机械设备窝工1个台班，该设备的窝工费为280元/台班。人员窝工费为23.5元/工日。

事件2，由于业主提供的动力故障，停工两天，但由于该项工作不在关键线路上，未影响总工期。人员窝工16个工日，人员窝工费为23.5元/1日。

事件3，为了确保工程质量，承包商经监理工程师批准采取了必要的技术措施，花费技术措施费2000元。

事件4，在设备主体安装过程中，由于承包商提供的施工机械发生故障，造成人员窝工8个工日，设备主体安装过程延长2天。人员窝工费为23.5元/工日。

针对上述四个事件，承包商向业主和监理工程师提出了费用索赔;同时针对事件1、2、4，提出了工期索赔。

根据题意，回答下述问题：

事件1设备和人员窝工费共计()元。

A.280

B.470

C.750

D.0

正确答案：C,

第 85 题

某建筑公司2008年年末有关资产、负债和所有者权益资料如下表所示。

该建筑公司2008年年末的流动负债为()万元。

A.220

B.235

C.251

D.941

正确答案：C,

第 86 题

(2010年)某建筑公司2008年年末有关资产、负债和所有者权益资料如下表所示。

该建筑公司2009年税后利润为100万元，该年度可供分配利润最多为()万元。

A.100

B.850

C.924

D.940

正确答案：B,

第 87 题

某地块有两个投资方案甲、乙，甲可建宾馆，乙可以建餐厅，两个方案5年的净现金流量如表所示，折现率为10%。

根据题干的条件，下述关于两个方案之间关系的说法中，正确的为()。

A.两个方案的关系是独立的

B.两个方案的关系是互相排斥的

C.可以同时选择两个方案

D.选择其中一个方案就不能选择另一个方案

正确答案：B,D,

第 88 题

(2010年)某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1

的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中，发生了如下事件，乙方均提出索赔。

事件(1)：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。

事件(2)：因软弱土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质勘察复查4天，配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。

事件(3)：5月19日，接到监理工程师5月20日复工的复工令，同时接到基坑开挖深度加深2米的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2米提出工期和费用索赔。

事件(4)：5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。

关于事件(4)工期和费用索赔及责任的说法，正确的为()。

A.索赔不成立

B.费用索赔成立

C.工期索赔成立

D.现场周边道路畅通属于甲方负责

正确答案：B,C,D,

第 89 题

(2010年)某建筑工程公司拟开发经营项目，以期用该项目的收益补充公司生产任务不足时施工队伍的开支。根据预测，该项目可以有三个投资方案，有关资料如下表所示。该项目的寿命期为10年(假定10年后继续经营，则其装修费用与新建时的费用大致相同)。

经计算得知，当i=10%时，B方案是最优方案，则使上述三个方案都为不可行的(P/A，i，10)数值应小于()。

A.2.123

B.2.425

C.2.788

D.3.093

正确答案：D,

第 90 题

随着现代商品经济的不断发展，各种不确定、不稳定因素和风险大大增加，尤其是近代高度发达的生产力所导致的买方市场，使企业的竞争日趋激烈，产业投资和工程承包的风险也越来越大，因此，对风险的分析研究自然成为现代企业管理的重要课题。请回答下列问题。

根据风险产生的根源不同，可将风险分为()。

A.自然风险

B.社会风险

C.国别风险

D.政治风险

正确答案：A,B,D,

第 91 题

某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。

1.合同中关于工程价款的内容：

(1)合同固定总价1600万元;

(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;

(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。

2.每月实际完成工作量情况如下表所示：

工程施工中出现的问题：

(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;

(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此施延2天。承包商计算出的损失额为6000元;

(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气.影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。

承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。

根据题意，回答下列问题;

关于承包商的索赔，下列说法中，正确的为()。

A.3月份的费用索赔和工期索赔均不成立

B.4月份的费用索赔和工期索赔均成立

C.5月份的费用索赔和工期索赔均不成立

D.3月份的费用索赔成立，但工期索赔不成立

正确答案：A,B,

第 92 题

随着现代商品经济的不断发展，各种不确定、不稳定因素和风险大大增加，尤其是近代高度发达的生产力所导致的买方市场，使企业的竞争日趋激烈，产业投资和工程承包的风险也越来越大，因此，对风险的分析研究自然成为现代企业管理的重要课题。请回答下列问题。

建设工程项目承包商面临的风险主要有()等。

A.监理工程师失职

B.决策错误风险

C.责任风险

D.缔约和履约风险

正确答案：B,C,D,

第 93 题

某大型工程项目进行施工招标，招标人编制了完整、详细的招标文件，内容包括：(1)招标公告;(2)投标须知;(3)通用条件;(4)专用条件;(5)合同格式;(6)图纸;(7)工程量清单;(8)中标通知书;(9)评标委员会名单;(10)投标文件格式等。

招标人通过资格预审对申请投标人进行审查，确定了资格预审表的内容，提出了对申请投标人资格条件的要求，包括： (1)资质等级的要求;(2)投标人在开户银行的存款达到工程造价的5%，(3)主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商完成;(4)必须具有同类工程的施工经验。

根据题意，回答下列问题：

该项目招标文件内容中不应包括()。

A.招标公告

B.中标通知书

C.评标委员会名单

D.投标文件格式

正确答案：A,B,C,

第 94 题

某地块有两个投资方案甲、乙，甲可建宾馆，乙可以建餐厅，两个方案5年的净现金流量如表所示，折现率为10%。

若假设两方案为独立方案，若行业的静态基准投资回收期为3年，则方案()。

A.甲、乙方案均不可行

B.甲方案可行，乙方案不可行

C.甲方案不可行，乙方案可行

D.甲、乙方案均可行

正确答案：B,

第 95 题

某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的单位成本(含单位产品税金等)为600元，销售价格为1600元，设计生产能力为16000件。根据题意，回答下列问题：

当该建设项目的产量为13000件时，利润为()万元。

A.100

B.118

C.120

D.136

正确答案：A,

第 96 题

某施工机械的固定资产原值为500万元，该类设备的折旧年限为8年，规定的总工作台班数为20000台班，预计净残值率为4%。试回答下列问题：

在该设备采用双倍余额递减法计提折旧时，第8年末账面净值为()万元。

A.0

B.20

C.10

D.5

正确答案：B,

第 97 题

(2010年)某建筑工程公司拟开发经营项目，以期用该项目的收益补充公司生产任务不足时施工队伍的开支。根据预测，该项目可以有三个投资方案，有关资料如下表所示。该项目的寿命期为10年(假定10年后继续经营，则其装修费用与新建时的费用大致相同)。

已知(P/A，4%，10)=8.111，(P/A，，5%，10)=7.722，则使A方案和B方案优劣相同时得资本利率i值应为()。

A.4.26%

B.4.31%

C.4.61%

D.4.86%

正确答案：C,

第 98 题

某项目现有三个互斥的投资方案A、B、C，欲从中选择最有利的方案。已知各方案的寿命期都是一年，一年后的净残值为零。假设基准收益率为6%。

根据题意，回答下列问题：

B方案的内部收益率为()。

A.20%

B.23%

C.30%

D.27%

正确答案：C,

第 99 题

某一建筑承包工程的结算价款总额为1000万元，预付备料款占价款的25%，主要材料和构件金额占工程价款的62.5%。该工程采用按月结算方式，每月实际完成工作量如下表所示。

4月的工程结算款为()万元。

A.400.25

B.325.25

C.306.25

D.300.25

正确答案：C,

第 100 题

(2010年)某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1

的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中，发生了如下事件，乙方均提出索赔。

事件(1)：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。

事件(2)：因软弱土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质勘察复查4天，配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。

事件(3)：5月19日，接到监理工程师5月20日复工的复工令，同时接到基坑开挖深度加深2米的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2米提出工期和费用索赔。

事件(4)：5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。

关于事件(1)工期和人工费索赔的说法，正确的为()。

A.延迟开工属建设单位的责任

B.延迟开工属施工单位的责任

C.延迟开工属不可预见的原因造成的

D.索赔成立

正确答案：B,