**《建设工程施工管理》科目**

**考 试 大 纲**

**2Z100000 建设工程施工管理**

**2Z101000 施工管理**

**2Z101010 施工方的项目管理**

2Z101011 建设工程项目管理的类型

2Z101012 施工方项目管理的目标和任务

**2Z101020 施工管理的组织**

2Z101021 项目结构分析在项目管理中的应用

2Z101022 组织结构在项目管理中的应用

2Z101023 工作任务分工在项目管理中的应用

2Z101024 管理职能分工在项目管理中的应用

2Z101025 工作流程组织在项目管理中的应用

**2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法**

2Z101031 施工组织设计的内容

2Z101032 施工组织设计的编制方法

**2Z101040 建设工程项目目标的动态控制**

2Z101041 项目目标动态控制的方法

2Z101042 动态控制方法在施工管理中的应用

**2Z101050 施工项目经理的任务和责任**

2Z101051 施工项目经理的任务

2Z101052 施工项目经理的责任

**2Z101060 施工风险管理**

2Z101061 风险和风险量

2Z101062 施工风险的类型

2Z101063 施工风险管理的任务和方法

**2Z101070 建设工程监理的工作任务和工作方法**

2Z101071 建设工程监理的工作任务

2Z101072 建设工程监理的工作方法

**2Z102000 施工成本管理**

**2Z102010 建筑安装工程费用项目的组成与计算**

2Z102011 建筑安装工程费用项目组成

2Z102012 建筑安装工程费用计算

2Z102013 增值税计算

**2Z102020 建设工程定额**

2Z102021 建设工程定额的分类

2Z102022 人工定额的编制

2Z102023 材料消耗定额的编制

2Z102024 施工机械台班使用定额的编制

**2Z102030 工程量清单计价**

2Z102031 工程量清单计价的方法

2Z102032 投标报价的编制方法

2Z102033 合同价款的约定

**2Z102040 计量与支付**

2Z102041 工程计量

2Z102042 合同价款调整

2Z102043 工程变更价款的确定

2Z102044 索赔与现场签证

2Z102045 预付款及期中支付

2Z102046 竣工结算与支付

2Z102047 质量保证金的处理

2Z102048 合同解除的价款结算与支付

**2Z102050 施工成本管理的任务、程序和措施**

2Z102051 施工成本管理的任务和程序

2Z102052 施工成本管理的措施

**2Z102060 施工成本计划和成本控制**

2Z102061 施工成本计划的类型

2Z102062 施工成本计划的编制依据和程序

2Z102063 施工成本计划的编制方法

2Z102064 施工成本控制的依据和程序

2Z102065 施工成本控制的方法

**2Z102070 施工成本核算、成本分析和成本考核**

2Z102071 施工成本核算的原则、依据、范围和程序

2Z102072 施工成本核算的方法

2Z102073 施工成本分析的依据、内容和步骤

2Z102074 施工成本分析的方法

2Z102075 施工成本考核的依据和方法

**2Z103000 施工进度管理**

**2Z103010建设工程项目进度控制的目标和任务**

2Z103011建设工程项目总进度目标

2Z103012建设工程项目进度控制的任务

**2Z103020施工进度计划的类型及其作用**

2Z103021施工进度计划的类型

2Z103022控制性施工进度计划的作用

2Z103023实施性施工进度计划的作用

**2Z103030施工进度计划的编制方法**

2Z103031横道图进度计划的编制方法

2Z103032工程网络计划的类型和应用

2Z103033关键工作、关键路线和时差

**2Z103040施工进度控制的任务和措施**

2Z103041施工进度控制的任务

2Z103042施工进度控制的措施

**2Z104000 施工质量管理**

**2Z104010 施工质量管理与施工质量控制**

2Z104011 施工质量管理和施工质量控制的内涵

2Z104012 影响施工质量的主要因素

2Z104013 施工质量控制的特点与责任

**2Z104020 施工质量管理体系**

2Z104021 工程项目施工质量保证体系的建立和运行

2Z104022 施工企业质量管理体系的建立和认证

**2Z104030 施工质量控制的内容和方法**

2Z104031 施工质量控制的基本环节和一般方法

2Z104032 施工准备的质量控制

2Z104033 施工过程的质量控制

2Z104034 施工质量验收

**2Z104040 施工质量事故预防与处理**

2Z104041 工程质量事故分类

2Z104042 施工质量事故的预防

2Z104043 施工质量事故的处理

**2Z104050 建设行政管理部门对施工质量的监督管理**

2Z104051 施工质量监督管理的制度

2Z104052 施工质量监督管理的实施

**2Z105000 施工职业健康安全与环境管理**

**2Z105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系**

2Z105011 职业健康安全与环境管理体系标准

2Z105012 职业健康安全与环境管理的目的和要求

2Z105013 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行

**2Z105020 施工安全生产管理**

2Z105021 安全生产管理制度

2Z105022 危险源的识别和风险控制

2Z105023 安全隐患的处理

**2Z105030 生产安全事故应急预案和事故处理**

2Z105031 生产安全事故应急预案的内容

2Z105032 生产安全事故应急预案的管理

2Z105033 职业健康安全事故的分类和处理

**2Z105040 施工现场文明施工和环境保护的要求**

2Z105041 施工现场文明施工的要求

2Z105042 施工现场环境保护的要求

**2Z106000 施工合同管理**

**2Z106010 施工发承包模式**

2Z106011 施工发承包的主要类型

2Z106012 施工招标与投标

2Z106013 施工总包与分包

**2Z106020 施工合同与物资采购合同**

2Z106021 施工承包合同的主要内容

2Z106022 施工专业分包合同的内容

2Z106023 施工劳务分包合同的内容

2Z106024 物资采购合同的主要内容

**2Z106030 施工合同计价方式**

2Z106031 单价合同

2Z106032 总价合同

2Z106033 成本加酬金合同

**2Z106040 施工合同执行过程的管理**

2Z106041 施工合同跟踪与控制

2Z106042 施工合同变更管理

**2Z106050 施工合同的索赔**

2Z106051 施工合同索赔的依据和证据

2Z106052 施工合同索赔的程序

**2Z106060 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保**

2Z106061 施工合同风险管理

2Z106062 工程保险

2Z106063 工程担保

**2Z107000 施工信息管理**

**2Z107010施工信息管理的任务和方法**

2Z107011施工信息管理的任务

2Z107012施工信息管理的方法

**2Z107020施工文件归档管理**

2Z107021施工文件归档管理的主要内容

2Z107022施工文件的立卷

2Z107023施工文件的归档