2019年监理工程师考试真题《理论与法规》

【缺16-44题】

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1.工程监理单位在建设单位授权范围....规划、控制、协调等....工程..、造价和进度，并履行建设工程安全生产管理的监理职责，协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务，体现了建设工程管理的()

A.服务性

B.阶段性

C.必要性

D.强制性

2.根据《建设工程监理范围和规划标准规定》，必须实行监理的工程师()。

A.总投资额2000万元的学校项目

B.总投资额2000万元的供水项目

C.总投资额2000万元的通信项目

D.总投资额2000万元的地下管道项目

3.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假，降低工程质量的，责令改正。并对监理单位()处()的罚款。

A....以上20万元以下

B.10万元以上30万元以下

C.30万元以上50万元以下

D.50万元以上100万元以下

4.对于政府投资项目，不属于可行性研究应完成的工作是()

A.进行市场研究

B.进行工艺技术方案研究

C.进行环境影响的初步评价

D.进行财务和经济分析

5.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，民营企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需向政府..()。

A.项目申请报告

B.可行性研究报告

C....和概算

D.开工报告

6.建设工程开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程的()开始日期

A.地质勘察

B.场地旧建筑物拆除

C.施工用临时道路施工

D.正式破土开槽

7.对于实行...法人责任制的项目，属于项目总经理职权的工作是()。

A.提出项目开工报告

B.提出项目竣工验收申请报告

C.编制归还贷款和其他债务计划

D.聘任或解聘项目高级管理人员

8.根据《合同法》下列合同中，属于买卖合同的是( )。

A.工程分包合同

B.机械设备采购合同

C.加工合同

D.租赁合同

参考答案： B

9.根据《建筑法》实施施工总承包的工程，由( )负责施工现场安全。

A.总承包单位

B.具体施工的分包单位

C.总承包单位的项目经理

D.分包单位的项目经理

参考答案： A

10.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )内，向施工许可证发证机关报告。

A.10日

B.15日

C.1个月

D.2个月

参考答案： C

11.根据《合同法》下列合同中，不属于建设工程合同的是( )。

A.工程勘察合同

B.工程设计合同

C.工程咨询合同

D.工程施工合同

参考答案： C

12.根据《招标投标法》,依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日*投标人提供投标文件截止之日止，最短不得少于( ) 日。

A.10

B.15

C.20

D.30

参考答案： C

13.根据《招标投标法》,招标人应当自确定中标人之日起( ) 日内，向有*政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.10

B.15

C.20

D.30

参考答案： B

14.根据《建设工程质量管理条例》属于施工单位质量责任和义务的是( )。

A.申领施工许可证

B.办理工程质量监督手续

C.建立健全教育培训制度

D.向有关主管部门移交建设项目档案

参考答案： C

15.根据《建设工程质量管理条例》建设单位有( ) 行为的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

A.未组织竣工验收，擅自交付使用

B.对验收不合格的工程，擅自交付使用

C.将不合格的建设工程按照合格工程验收

D.暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量

参考答案：D

45.关于建设工程监理文件资料组卷方法及要求的说法，正确的是()

A.图纸按专业排列，同专业....顺序排列

B.监理文件资料可按建设单位、设计单位、施工单位分别..

C.既有文字材料又有图纸的案卷，...

D.一个建设工程由多个单位工程组成时，应按施工进度节...

46.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工进度计划时，...()

A.在施工紧肤计划中应考虑国家法定假日的安排

B.施工进度计划应符合建设单位的资金计划

C.施工人数的安排应最大限度地利用施工空间

D.施工进度计划中应预留工程计量的时间

47.关于风险评定的说法，正确的是()

A.风险等级为小的风险因素是可忽略的风险

B.风险等级为中等的风险因素可按接受的风险

C.风险等级为大的风险因素是不可能接受的风险

D.风险等级为很大的风险因素是不希望有的风险

48.关于风险非保险转移对策的说法，错误的是()

A.建设单位可通过合同责任条款将风险转移给对方当事人

B.施工单位可通过工程分包将专业技术风险转移给分包人

C.非保险转移风险的代价...实际发生的损失。对转移...

D.当事人一方可向对方提供第三方担保，担保方承担的风险仅限于合同责任

49.下列损失控制的工作内容中，不属于灾难计划编制内容的是()

A.安全撤离现场人员

B.救援及处理伤口人员

C.起草保险索赔报告

D.控制事故的进一步发展

50.关于工程勘察成果审查的说法，正确的是()

A.岩土工程勘察正确反映场地工程地质条件

B.详勘阶段的勘察成果应满足初步设计的深度要求

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

51.根据《建设工程安全生产管理条例》，设计单位的安全责任包括()

A.在设计文件中注明设计施工安全的重点部位和环节

B.采用新结构的建设工程，应当在设计中提出保障施工作业人员安全的措施建议

C.审查危险性较大的专项施工方案是否符合强制性标准

D.对特殊结构的建设工程，应在投...提出防范生产安全事故的指导...

E.审查监测方案是否符合设计要求

52.项目建议书是针对拟建工程项目编制的建议文件，其主要内容包括()

A.项目提出的必要性和依据

B.拟建规模和建设地点的初步设想

C.项目的基数可行性

D.项目投资估算

E.项目进度安排

53.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，审查施工图设计文件的主要内容包括()

A.结构选型是否经济合理

B.地基基础的安全性

C.主体结构的安全性

D.勘察设计企业是否按规定在施工图上盖章

E.注册执业人员是否按规定在施工图上签字，并加盖执业印章

54.根据项目法人责任制的有关要求，项目董事会的职权包括()

A.审核项目的初步设计的概算文件

B.编制项目财务预算、决算

C.研究解决建设过程中出现的重要问题

D.确定招标方案、标底

E.组织项目后评价

55.根据《建筑法》，建设单位领取施工许可证后，还应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形包括()

A.临时占用规划批准范围以内的场地

B.拆除场地内的旧建筑物

56.根据《合同法》，关于合同效力的鋭法，正磆的有( )。

A.依法成立的合同，自成立即生效

B.当事人对合同的效力可以约定附条件

C.当事人对合同的效力可以约定附期限

D.限制民事行力能力人订立的合同，经法定代理人追从后仍然无效

E.法定代表人或灸責人超越权限订立的合同无效

参考答案：ABC

57.根据《合同法》,美于委托合同中委托人权利义务的説法，正确的有( )。

A.委托人应当预付处理委托事务费用

B.对无偿委托合同，受托人过失给委托人造成损失的，委托人不应要求赔偿

C.受托人超越权限给委托人造成损失的，应当向委托人赔偿损失

D.委托人不经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务

E.经同意的转委托，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人

参考答案：ACE

58.根据《招标投标法》，招标人存在下列( )情形的， 责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。

A.向他人透漏已获招标文件的潜在投标人的名称

B.对潜在投标人实行歧视待遇

C.强制要求投标人组成联合体共同投标

D.限制投标人之间竞争

E.向他人泄露标底

参考答案：BCD

59.根据《建没工程貭量管理条例》，关于质量保修期限的说法，正确的有( )。

A.地基基础工程最低保修期限力没汁文件規定的该工程合理使用年限

B.屋面防水工程最低保修期限力3年

C.給排水管道工程最低保修期限力2年

D.供熱工程最低保修期限力2个采暖期

E.建没工程的保修期自交付使用之日起计算

参考答案：ACD

60.根据《建没工程貭量管理条例》，存在下列()行为的，可处10万元以上30万元以下罚款。

A.勘察单未未按工程建设强制性标准进行勘察

B.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计

C.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标

D.建设单位明示施工单位使用不合格建筑材料

E.设计单位指定建筑材料供应商

参考答案： ABE

61.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位存在下列( )行为的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

A.要求施工单位压缩合同工期的

B.对工程监理单位提出不符合强制性标注要求的

C.未提供建设I程安全生产作业环境的

D.申请施工许可证时，未提供有关安全施工措施资料的

E.明示施工单位租赁使用不符合安全施工要求的机械设备的

参考答案： AB

62.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故的内容包括()。

A.事故发生单位概况

B.事故发生时间、地点

C.事故发生的原因

D.已经采取的措施

E.事故的简要经过

参考答案：ABDE

63.根据《招标投标法实施条例》，关于对招柝人处罚的说法，正确的有( )。

A.依法度当公开招示而采用邀请招标的，责令改正，可以处10万元以下的罚款

B.依法度当公开招示的项目不按照规定发布招标公告，责令改正，可以赴1万元以_上5万元以下的罚款

c.接受未通过资格预审的単位或个人的参加投标的,责令改正,可以处5万元以下罚款

D.接受座当拒收的投棕文件，责令改正，可以赴5万元以下罚款

E.超过招标项目估算价2%的比例收取投示保征金,责令改正，可以赴**

参考答案：AB

64.根据《建设工程监理规范》属于总监理工程师的职责不得委托给总监理工程师代表的工作包括( )。

A.组织审查施工组织设计

B.组织审查工程开工报审表

C.组织审核施工单位的付款申请

D.组织工程竣工预验收

E.组织编写工程质量评估报告

参考答案： ADE

65.根据《建设工程监理合同(示范文本)》,属于监理人义务的有( )。

A.查验施工测量放线成果

B.协调工程建设中的全部外部关系

C.参加工程竣工验收

D.签署竣工验收意见

E.向承包人明确总监理工程师具有的权限

参考答案： ACD

66.建设单位采用工程总承包模式的优点有()。

A.有利于缩短建设周期

B.组织协调工作量小

C.有利于合同管理

D.有利于招标发包

E.有利于造价控制

参考答案： ABE

67.下列工作内容中，属于项目管理机构组织结构设计内容的有)。

A.确定管理层次与管理跨度

B.确定项目监理机构目标

C.确定监理工作内容

D.确定工作流程和信息流程

E.确定项目监理机构部门划分

参考答案： ADE

68.影响项目监理机构监理工作效率的主要因素有( )。

A.工程复杂程度

B.工程规模的大小

C.对工程的熟悉程度

D.管理水平

E.设备手段

参考答案： CDE

69.根据《建设工程监理规范》属于监理员职责的有( )。

A.复核工程计量有关数据

B.检查工序施工结果

C.检查进场工程材料质量

D.进行见证取样

E.进行工程计量

参考答案： ABD

70.下列监理规划的审核内容中，属于履行安全生产管理的监理法定职责内容的有( )。

A.是否建立了对施工组织设计，专项施工方案的审查制度

B.是否建立了对现场安全隐患的巡视检查制度

C.是否结合工程特点建立了与建设单位的沟通协调机制

D.是否建立了安全生产管理状况的监理报告制度

E.是否确定了质量、造价、进度三大目标控制的相应措施

参考答案：ABD

71.根据《建设工程监理规范》监理实施细则编写的依据有()。

A.建设工程施工合同文件

B.已批准的监理规划

C.与专业工程相关的标准

D.已批准的施工组织设计，(专项)施工方案

E.施工单位的特定要求

参考答案： BCD :

72.下列目标控制措施中，属于技术措施的有( )。

A.确定目标控制工作流程

B.审查施工组织设计

C.采用网络计划技术进行工期优化

D.审核比较各种工程数据

E.确定合理的工程款计价方式

参考答案： BCD

73.根据《建设工程监理规范》项目监理机构处理施工合同争议时应进行的工作有()。

A.了解合同争议情况

B.暂停施工合同履行

C.与合同争议双方进行磋商

D.提出处理方案后，由总监理工程师进行协调

E.双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同争议的意见

参考答案： ACDE

74.根据《建设工程监理规范》项目监理机构批准工程延期应满足的条件有()。

A.因建设单位原因造成施工人员工作时间延长

B.因非施工单位原因施工进度滞后

C.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期

D.建设单位负责供应的工程材料未及时供应到货

E.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期申请

参考答案： BCE

76.根据《建设工程监理规范》总监理工程师签认《工程开工报审表>应满足的条件有( )。

A.设计交底和图纸会审已完成

B.施工组织设计已经编制完成

C.管理及施工人员已到位

D.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求

E.施工许可证已经办理

参考答案： ACD

77.下列表式中，属于各方通用表式的有( )。

A.工程开工报审表

B.工程变更单

C.索赔意向通知单

D.费用索赔报审表

E.单位工程竣工验收报审表

参考答案：BC

78.根据《建设工程监理规范》监理文件资料应包括的主要内容有( )。

A.监理规划，监理实施细则

B.施工控制测量成果报验文件资料

C.施工安全教育培训证书

D.施工设备租赁合同

E.见证取样文件资料

参考答案：ABE

79.下列风险识别方法中，属于专家调查法的有( )。

A.访谈法

B.德尔菲法

C.流程图法

D.经验数据法

E.头脑风暴法

参考答案：ABE

80.下列关于风险自留的说法，正确的有( )。

A.计划性风险自留是有计划的选择

B.风险自留区别于其他风险对策，应单独运用

C.风险自留主要通过采取内部控制措施来化解风险

D.非计划性风险自留是由于没有识别到某些风险以致于风险发生后被迫自留

E.风险自留往往可以化解较大的建设工程风险

参考答案： ACD