一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为*，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本**费率为*，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为()万元

A.8948.5

B.8140

C.8940

D.9748.5

【标准答案】B

【名师解析】本题考查的是建设工程项目总投资的概念。建设投资可以分为静态投资和动态投资两部分。静态投资由建设安装工程费、设备及工器具置换、工程建设其他费和基本预备费组成。本题中的基本预备费没有直接给出，需要用到公示，基本预备费=(建安工程费÷设备及器具购置费÷工程建设其他费用)×基本预备费。

2.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2013)，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将(　)提交发包人确认。

A.拟实施的施工方案

B.索赔意向通知

C.拟申请增加的费用明细

D.工程变更的内容

【标准答案】A

【名师解析】本题考查的是工程变更价款的确定方法。工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。参见教材P268。

【考后点评】本题考查的是工程变更价款的确定方法。该知识点与网校2015模拟试卷(二)中第51题，基础班1Z103000第142题，习题班1Z103000第68题、123题考查知识点相同。

6.某新建设项目建筑面积5000m2，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元(其中，人、料、机费用1000元，综合费率20%)。但新*项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖*厚，预算单价200元/m3,而概算指标中外墙1砖厚，预算单价182元/m3，并*设计资料中美100m2建筑面积含外墙62m2，而概算指标中含47m3，其余条*考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为(　)元/m2。

A.1152.72

B.1203.60

C.1487.28

D.1247.28

【标准答案】A

【名师解析】本题考查的是单位工程概算的编制。调整概算指标中的每1m2(1m3)造价的公式为：调整后=原概算指标+概算指标换入的量×价-概算指标换出的量×价。单方造价为1000元/m2，调整后综合单价=(1000+180×47÷100-200×62÷100)×(1+20%)=1152.72元/m2。参见教材P206～207。

【考后点评】本题考查的是单位工程概算的编制。这是今年教材相较于2014年教材新增的内容。

8.某常规技术方案的净现值函数曲线如图所示，则该方案的内部收益率为(　)。

A.i1

B.i2

C.i3

D.i4

【标准答案】B

【名师解析】本题考查的是财务内部收益率的概念。财务内部收益率是在财务净现值为0时对应的折现率，所以答案为B。参见教材P26。

【考后点评】本题考查的是财务内部收益率的概念。

[NT:PAGE]

11.下列机械工作时间消耗中，属于机械台班使用定额中不可避免的无负荷工作时间的是(　)。

A.汽车在运送上方时没有装满导致的延长时间

B.筑路机在工作区末端掉头的时间

C.未及时供给机械燃料而导致的停工时间

D.暴雨时压路机被迫停工时间

【标准答案】B

13.根据《建设工程施工合同(建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)承包人采购材料和工程设备的，现在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或*(　)。

A.10%

B.5%

C.4%

D.3%

【标准答案】B

【名师解析】本题考查的是物价变化。承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度;当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过5%时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。参见教材P259。

【考后点评】本题考查的是物价变化。

16.某企业进行设备租赁和购买方案比选。甲方案为租赁设备，租赁每年50万，租赁5年，乙方案为购买投资，购置费200万元，全部来源银行借款，借款单*计息，年利率10%，借款期限5年，设备可使用年限5年，预计净残值为0，*业所得税率25%，其他条件不考虑，关于方案比选的说法，正确的是(　)。

A.考虑税收影响时，甲方案优于乙方案

B.考虑税收影响时，甲、乙方案税后成本相同

C.考虑税收影响时，乙方案优于甲方案

D.设备方案比选不应考虑税收的影响

【标准答案】C

【名师解析】本题考查的是设备经营租赁与购置方案的经济比选方法。由于每个企业都要依利润大小缴纳所得税，按财务制度规定，租赁设备的租金允许计入成本;购买设备每期计提的折旧费也允许计入成本;若用借款购买设备，其每期支付的利息也可以计入成本。在其他费用保持不变的情况下，计人成本越多，则利润总额越少，企业交纳的所得税也越少。因此在充分考虑各种方式的税收优惠影响下，应该选择税后收益更大或税后成本更小的方案。

甲方案计入成本的数额为：50×5=250万，

乙方案计入成本的成本为：200×10%×5+200=300万。

考虑税收的情况下，计入成本的数值越多，利润额就越小，计算所得税的基数就越小，缴税值就越小。所以乙方案优于甲方案。参见教材P69。

【考后点评】本题考查的是设备经营租赁与购置方案的经济比选方法。

19. 某项目拟从国外进口一套设备，重1000吨，装运港船上交货价300万美元，国际运费标准每吨360美元，海上运输保险费率0.266%。美元银行外汇牌价6.1元人民币。则该套设备国外运输保险费为(　)万元。

A.4.868

B.4.881

C.5.452

D.5.467

【标准答案】D

[NT:PAGE]

26.实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用(　)。

A.网上咨询厂家的报价

B.编制预算定额时采用的单价

C.当时当地的实际价格

D.预算定额中采用的单价加上运杂费

【标准答案】C

【名师解析】本题考查的是实物量法。采用实物量法编制施工图预算，需要全面收集各种人工、材料、机械的当时当地的实际价格。参见教材P220。

27.《企业会计准则第15号--建造合同》中推行的确认合同收入和结转成本费用的方法是(　)。

A.完工百分比法

B.竣工结算法

C.分段结算法

D.按月结算法

【标准答案】A

【名师解析】本题考查的是工程成本核算的程序。根据《企业会计准则———建造合同》，推行“完工百分比法”确认工程收入和结转成本费用。参见教材P107。

36.关于国标工程投标报价的说法，错误的是(　)

A.施工企业现场管理费应作为待摊费用分摊在各项综合单价中

B.现场试验设施费作为开办费应依赖招标文件决定是否单列

C.暂这下金额由业言工程师决定是否全部或部分使用

D.人工费工日基价应按在工程所在国招募工人的平均日工资单价计算

【标准答案】A

【名师解析】本题考查的国际工程投标报价的组成。

国际工程投标报价的组成应根据投标项目的内容和招标文件的要求进行划分。为了便于计算工程量清单中各个分项的价格，进而汇总整个工程报价，通常将国际工程投标报价分为以下各项费用，如表1Z103092所示。其中现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。参见教材P299。

39.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是(　)

A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润

B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润

C.综合单价不做调整

D.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，不再调整企业管理费和利润

【标准答案】 D

[NT:PAGE]

42.某借款年利率为8%，半年复利计息一次，则该借款年有效利率比名义利率高(　)。

A.0.16% B.1.25%

C.4.16% D.0.64%

【标准答案】A

49.根据现行规定，在审查概算的投资规模、生产能力等是否符合原批准的可行性研究报告或者立项批文时，若发现概算总投资超过原批准投资估算的(　)以上，需要进一步审查超估算的原因。

A.5%

B.10%

C.3%

D.8%

【标准答案】B

【标准答案】C

52.工程成本核算包括的环节有：①核算与分配各项生产费用;②确定成本核算对象，设置成本核算科目，开设成本明细账;③计算年度合同费用;④计算期末工程成本;⑤编制单位工程竣工成本决算，则正确的核算程序是(　)。

A.①②③④⑤

B.①②④③⑤

C.②①④③⑤

D.②③①④⑤

【标准答案】C

【名师解析】本题考查的是工程成本核算的程序。(1)确定成本核算对象，设置成本核算科目，开设成本明细账;(2)核算与分配各项生产费用;(3)计算期末工程成本;(4)计算年度合同费用;(5)计算竣工单位工程的实际成本和预算成本，编制单位工程竣工成本决算。参见教材P105-107。

【标准答案】B

【标准答案】D

【标准答案】A

56.利润表中反映的内容不包括(　)。

A.营业利润的各项要素

B.利润(或亏损)总额的各项要素

C.净利润分配的各项要素

D.主营业务利润的各项要素

【标准答案】C

【名师解析】本题考查的是利润表的内容、结构和作用。利润表主要反映以下几方面的内容：构成主营业务利润的各项要素;构成营业利润的各项要素;构成利润总额(或亏损总额)的各项要素;构成净利润(或净亏损)的各项要素。参见教材P129。

【标准答案】D

【标准答案】B

59.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)编制分部分项清单时，编制人员须确定项目名称、计量单位、工程数量和(　)。

A.填表须知 B.项目特征

C.项目总说明 D.项目工程内容

【标准答案】B

【名师解析】本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量的计算。参见教材P227。

【考后点评】本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。

【标准答案】D

二、多项选择题(共20题，每题2分)

64.施工图预算的编制依据有( )。

A.建设单位的资金到位情况

B.施工投标单位的资质等级

C.施工投标单位的施工组织设计

D.批准的设计概算

E.批准的施工图设计图纸

【标准答案】DE

【名师解析】本题考查的是施工图预算的编制依据。施工图预算的编制依据主要包括以下几个方面：1、国家、行业、地方政府发布的计价依据等有关法律法规或规定;2、建设项目有关文件、合同、协议等;3、批准的设计概算;4、批准的施工图设计图纸及相关标准图集和规范;5、相应预算定额和地区单位估价表;6、合理的施工组织设计和施工方案等文件;7、项目有关的设备、材料供应合同、价格及相关说明书;8、项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等的自然条件;9、项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等;10、项s目所在地区有关的经济、人文等社会条件。参见教材P217。

67.建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于( )。

A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用

B.施工图纸以外的零星项目所需的费用

C.隐藏工程二次检验的费用

D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用

E.项目施工现场签证确认的费用

【标准答案】ADE

【名师解析】本题考查的是其他项目费。暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。参见教材P173。

70.价值工程分析阶段的工作有(　)。

A.对象选择

B.方案评价

C.功能定义

D.功能整理

E.功能评价

【标准答案】CDE

【名师解析】本题考查的是价值工程的工作程序。价值工程分析阶段的工作有功能定义、功能整理、功能成本分析、功能评价、确定改进范围。参见教材P73。

74.编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定(　)。

A.施工作业内容

B.施工作业方法

C.施工企业技术水平

D.施工作业地点组织

E.施工作业人员组织

【标准答案】ABDE

【名师解析】本题考查的是人工定额的编制。拟定施工的正常条件包括：拟定施工作业的内容、拟定施工作业的方法、拟定施工作业地点的组织、拟定施工作业人员的组织等。参见教材P184。

76.企业财务比率分析中，反映盈利能力的指标有(　)。

A.总资产周转率

B.总资产净利率

C.净资产收益率

D.存货周转率

E.营业增长率

【标准答案】BC

【名师解析】本题考查的是盈利能力比率。反映企业盈利能力的指标很多，教材中介绍的主要有净资产收益率和总资产净利率。参见教材P140。

79.建设项目总概算书的内容有编制说明和(　)。

A.单位工程概算表

B.分部分项工程概算表

C.单项工程综合概算表

D.工程建设其他费用概算表

E.总概算表

【标准答案】ACDE

【名师解析】本题考查的是建设工程项目总概算的编制方法。总概算书的内容：(1)封面、签署页及目录;(2)编制说明;(3)总概算表;(4)工程建设其他费用概算表;(5)单项工程综合概算表;(6)单位工程概算表;(7)附录：补充估价表。参见教材P210。