《中级邮电专业知识与实务》考试时长为：2.5小时，本试卷共有三类题型：单项选择、多项选择、案例分析。试卷共100题（单选60道，多选20道，案例20道），满分140分。

2011年中级经济师考试中级邮电专业真题及答案

一、经济师单项选择题(共60题每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.信息化是一个相对的概念，其内容包含不同层次，实现国民经济信息化的基础和核心是( )

A. 家庭信息化

B. 企业信息化

C. 教育信息化

D. 产业信息化

2. 运用劳动力结构法测试某地区的产业结构，得出的结果为第一产业(农业)占比10%第二产业(工业)占比20%、第三产业(服务业)占比30%、第四产业(信息产业)占比40%，这表明该地区( )

A. 信息产业消费人口最多

B. 信息产业产值最大

C. 第一产业为主导产业

D. 信息产业为主导产业

3.根据国务院反垄断委员会《关于相关市场界定的指南》，相关市场指的是经营者在一定时期内就特定商品或者服务进行竞争的( )。

A. 商品范围

B. 用户范围 、

C. 商品范围和地域范围

D. 商品范围和用户范围

4. 下列指标中，用于考察通信市场集中程度的是( )。

A. EBIT

B. EVA.

C. HHI

D. ARPU

5. 当企业既提供竞争性业务又提供垄断性业务并实施交叉补贴时，则( )。

A. 会妨碍市场有效竞争

B. 有利于其垄断性业务的发展

C. 会使企业丧失其垄断地位

D. 不利于其竞争性业务的发展

6. 通信企业采取差异化竞争策略的最大好处是( )。

A. 实际成本小于潜在的最低成本

B. 企业可以实现垂直一体化

C. 能够提高业务服务质量

D. 能够降低其他产品对自己产品的替代性

7. 下列行为中，属于竞争者之间合作定价的是( )。

A. 交叉补贴 、

B. 掠夺性定价

C. 限制性定价

D. 价格卡特尔

8. 2010年，我国决定加快推进三网融合，提出在2010—2012年期间，重点开展( )业务双向进入试点。

A. 广播电视和电信

B. 广播电视和移动通信

C. 互联网和电信

D. 互联网和移动通信

9.电信市场准入管制应有助于企业建立长期经营电信业务的信心，同时应适应新技术、新业务发展的需要，因此电信业务经营许可证制度应( )。

A. 兼顾确定性和灵活性

B. 尽可能降低许可证费用

C. 区分资格审定标准和选择标准

D. 保证发放程序透明

10. 当前我国的公用网闻互联结算费标准是以( )为基础确定的。

A. 互联成本

B. 业务资费

C. 业务利润

D. 业务成本

11.回顾我国电信业改革的历史，竞争机制首先是在( )领域引入的。

A.补充电信业务

B. 非基础电信业务

C.固定电话业务

D. 移动电话业务

12.当前我国的电信普遍服务政策通过( )的方式实施。

A.收取接入亏损补偿

B. 国家补贴

C.政府指定企业承担普遍服务义务

D. 普遍服务基金

13.关于邮政普遍服务的说法，错误的是( )。

A. 邮政普遍服务是国家公共服务业的重要组成部分

B. 邮政普遍服务是保护公民通信权的重要手段

C. 邮政普遍服务的实现只能依靠市场调节

D. 邮政普遍服务的实现要依靠政府监管

14.目前我国邮政监管实行( )管理。

A.一级

B. 两级

C. 三级

D. 四级

15.世界上大多数国家都以( )的形式确立邮政专营权制度，这是为了更好地保障国家信息安全，保护公民通信权，落实普遍服务政策。

A. 行政审批

B. 行政许可

C. 经济补偿

D. 法律

16.根据我国《邮政法》，邮政企业专营的业务是( )。

A. 单件重量不超过5千克的印刷品

B. 单件重量不超过1O千克的包裹

C. 国务院规定范围内的信件

D. 商业信函

17.根据我国《邮政法》，申请快递业务经营许可证的企业法人，在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本应不低于人民币( )万元。

A. 30

B. 50

C. 100

D. 200

18.从电信网的功能结构来看，网络的交换功能一般由( )完成

A.支撑网

B. 核心网

C. 接入网

D. 用户驻地网

19.在我国电话网中，一个本地电话网的服务范围是一个( )。

A. 城市市区

B. 县城城区

C. 长途编号区

D. 县城及其周围城镇和农村

20. 能利用数字信道提供永久性或半永久性连接线路，可实现高质量数据传输，但不具备交换功能的数据网是( )。

A. 数字数据网(D. D. N)

B. 分组交换网

C. 帧中继网

D. 互联网

21. WA. P由一系协议组成，是实现移动( )接入的基本规程。

A.短信

B. 彩信

C. 互联网

D. 多媒体

22. 为了更好地为客户提供服务，电信运营支撑系统应利用数据挖掘技术，分析客户消费心理、价值取向和消费行为，从而发现市场机会，这是( )的理念。

A.客户关系管理(CRM)

B. 全面质量管理(TQM)

C. 业务流程重组 (B. PR)

D. 企业资源计划(E. RP)

23.邮政通信网是提供邮政服务的网络系统，包括邮政综合计算机网和( )。

A.邮政业务网

B. 邮政物理网

C. 邮政实物传递网

D. 邮政金融计算机网

24.邮政实物传递网按联系范围及在网中的地位分为三级，这主要是从( )的角度进行划分的。

A. 业务种类

B. 运行方式

C. 服务方式

D. 组织管理

25.邮区邮政实物传递网是以邮区中心局为中心，由邮区内( )连接邮区内市县局和各收投点所组成的网路体系-。

A. 干线邮路

B. 支线邮路

C. 省内邮路

D. 城市邮路

26.邮政综合计算机网在功能上应满足邮政企业对公众服务、内部生产作业处理、运营与管理三方面信息的采集、传输、处理、综合利用与共享的需求’，这体现了综合网组网原则中的( )。

A. 经济性

B. 开放性

C. 适用性

D. 可扩展性

27.邮政企业的信息化建设主要围绕着信息流、资金流和( )进行。

A. 物流

B. 业务流

C. 技术流

D. 运输流

28.关于会计成本的说法，错误的是( )。

A. 会计成本是按照通行的会计制度规定核算的成本

B. 会计成本可用于核算企业在一定经营期间的损益情况

C. 会计成本可以直接从企业财务报表中提取

D. 会计成本既包含显性成本，又包含隐性成本

29.管制机构要求主导电信运营商分拆网络元素、基于成本为非绑定网络元素定价的目的是( )。

A. 简化定价程序

B. 放弃管制定价

C.提高市场进入壁垒

D. 促进竞争

30.当前电信通信企业容易核算总成本，但难以核算单项业务成本，其原因是( ) .

A. 电信行业具有范围经济性

B. 电信行业具有规模经济性

C. 电信行业服务范围大

D. 电信行业存在重复建设

31.在核算电信业务成本时，若采用总收入法分摊共同成本，分摊系数等于( )。

A. 各项业务量占总业务量的比重

B. 各项业务量的增长比例

C. 各项业务收入占总业务收入的比重

D. 各项业务收入的增长比例

32.用历史成本资料计算网间互联成本，并据此确定互联费标准，可能产生的影响是()。

A. 主导运营商不愿意提供互联服务

B. 零售业务资费竞争加剧

C. 互联产品供不应求

D. 主导运营商低效率投资带来的成本转嫁给互联企业

33.下列通信资费中，属于零售业务资费的是( )。

A. 短信业务资费

B. 邮政网间结算费

C. 电信互联资费

D. 电信终接费

34.线性从量资费是最单纯的( )定价方式的体现。

A. 总成本

B. 平均成本

C.边际成本

D. 增量成本

35. 通信企业采用二部资费定价时，用户使用业务量增大，业务平均单价( )。

A. 降低

B. 提高

C. 不变

D. 呈波动变化

36.如果业务Yl和业务Y2具有替代性，当Yl资费降低而Y2资费不变时，必然导致( )。

A. Y1业务量的降低

B. Y2业务量的提高

C. Y1收入的降低

D. Y2业务量的降低

37.A.--J效应中的资本替代效应指的是( )。

A. A. 对J的替代

B. 劳动投入对资本投入的替代

C. 资本投入对劳动投入的替代

D. 增加资本投入对减少资本投入的替代

38.根据投资的分类，属于直接投资的是( )。

A. 购买生产设各

B. 购买企业债券

C. 购买政府公债

D. 购买公司股票

39.某企业年初投资2000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，已知

(A. /F,8%,10)=0.069, (A. /P,8%,10)=0.149, (P/F,8%,10) =0.463, 则每年年末应回收的资金数额是( )万元。

A. 138

B. 200

C. 298

D. 926

40.关于净现值的说法，正确的是( )。

A. 同一项目的净现值随着折现率的增大而减小

B. 判别项目可行的标准是净现值小于零

C. 净现值是内部收益率为零时的净收益值

D. 净现值是项器在整个寿命周期内所取得的净收益值

41.某投资项目总投资为10000万元，基准收益率为12%，总投资现值为9636万元,该项目寿命期内累计净现金流量9000万元，累计净现金流量现值为3940万元，该项目的净现值为( )万元。

A. 3940

B. 5696

C. 6060

D. 9000

42.对企业来说，股权融资的优点是( )。

A. 融资速度快，资金成本较低

B. 融资数额大，发行费用低

C. 没有固定的到期日，不需要偿还本金

D. 可以发挥财务杠杆的作用

43.在服务质量差距模型中，通信企业如果对社会渠道缺乏必要的管理，则会增大( )。

A. 管理者认识的

B. 服务标准的差距

C. 服务提供的

D. 服务需求的差距

44.服务渠道具有销售、沟通和服务三大类功能，下列活动中，体现沟通功能的是( ).

A. 办理客户入网手续

B. 受理客户

C. 提供售后服务

D. 发布业务信息

45.某通信公司针对不同的目标市场，推出不同的卡类产品，如针对打工者推出“乡情卡”，突出风俗民情;针对学生推出“校园卡”，突出校风貌、一卡多能;针对企业推出“公司形象卡”，宣传企业产品。这种目标市场选择策略是( )。

A. 无差异营销策略

B. 差异化营销策略

C. 集中营销策略

D. 密集营销策略

[NT:PAGE=单选题（46-60）$]

46.某通信公司为保有和扩大用户规模，对老客户采取积分回馈策略，如赠送产品终端、充值卡等，对新客户提供业务演示和体验优惠，这些促销方式应属于( )。

A. 广告

C. 公共关系

B. 人员推销

D. 营业推广

47.根据客户忠诚分类矩阵，对本企业拥有较低的态度取向，但具有较多的重复购买行为的客户属于( )。

A. 忠诚客户

B. 潜在忠诚客户

C. 虚假忠诚客户

D. 不忠诚客户

48.项目是为了实现一个独特的目的而进行的( )任务。

A. 持续性母

B. 临时性

C. 确定性

D. 高价值性

49. 在项目生命周期的不同阶段,变更项目活动或任务付出的代价不同,在( )阶段变更项目的代价最大。

A. 项目定义

C. 项目实施

B. 项目计划

D. 项目收尾

50. 项目管理过程组的每一个过程都是以完成一定的任务为特征，项目启动过程的主要成果是制定项目初步范围说明书和( )。

A. 完成工作分解结构

B. 制定项目进度计划

C. 选择项目经理

D. 制定项目章程

51.某项目团队内部规定，只有当项目组长签字确认后才能开始其信息系统的详细设计，这种活动之间的逻辑关系属于( )。

A. 外部依赖关系

B. 强逻辑关系

C. 自由依赖关系

D. 硬逻辑关系

52. 在对某项目活动进行历时估计时，给出三个估计时间(即乐观时间、最可能时间及悲观时间)分别为5天、13天 15天，则该活动的期望工期为( )。

A. 5天

B. 12天

C. 13天

D. 15天

53. 根据万国邮联的规则，对函件以外的其他国际邮政业务进行管理的具体依据是 ( )。

A. 专门协定及其实施细则

B. 万国邮政公约

C. 邮联组织法

D. 邮联总规则

54.关于邮政普遍服务的质量标准，我国《邮政法》对( )做出了规定。

A. 邮件的检查程序

B. 邮件的投递频次

C. 邮件的运输时限

D. 邮件的封装档次

55.根据我国《邮政法》，对于他人的邮件、快件，任何单位和个人不得( )。

A. 私自开拆、隐匿、毁弃

B. 检查、扣留

C. 公开开拆、隐匿、毁弃

D. 检查、验视

56. 我国《邮政法》规定的对邮政普遍服务予以财力支持的具体措施是( )。

A. 减免企业税收

B. 允许企业进行交叉补贴

C. 赋予企业邮政专营权

D. 国家设立邮政普遍服务基金

57.我国《电信条例》所坚持的基本原则之一是( )。

A. 参照国际惯例

B. 鼓励融资

C. 放松市场准入限制

D. 政企分开和公平、公正

58. 根据我国加入WTO的协议，我国《电信条例》将电信管制的范围扩大到了( )领域。

A. 计算机互联网及其相关服务

B. 广播电视节目制作

C. 影视音乐版权服务

D. 移动通信服务

59. 下列定价方式中，不属于我国电信业务资费定价方式的是( )。

A. 政府指导定价

B. 主导企业定价

C. 市场调节定价

D. 政府定价

60.我国电信企业对所获取的电信资源享有( )。

A. 代理权

B. 使用权

C. 所有权

D. 监管权

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61.通信业具有很强的网络外部性，这一经济特性产生的根本原因有( )。

A. 网络自身的系统性

B. 网络的节点多

C. 网络的价值性

D. 网络组成成分之间的互补性

E. 网络的兼容性

62.根据我国国务院反垄断委员会颁布的《关于相关市场界定的指南》，在界定相关产品和服务市场时，可以( )界定相关市场。

A. 从需求替代角度

B. 从供给角度

C. 通过假定垄断者测试分析

D. 根据市场竞争程度的大小

E. 根据区域供货情况

63.有效的电信普遍服务基金具备的特点包括( )。

A. 由指定的电信运营商进行收集管理

B. 采用透明的融资方式

C. 只用于向在农村地区提供电信业务的项目提供补贴

D. 采用竞争性投标方式使用基金

E. 常用于向农村地区、低收入群体等特定人群提供帮助

64.电信业务经营许可证由正文和附件组成，应载明的内容包括( )。

A. 公司名称和法定代表人

B. 业务种类和覆盖范围

C. 有效期限

D. 经营者的权利和义务

E. 业务的资费标准

65.我国政府用来保障邮政普遍服务的措施主要有( )。

A. 赋予邮政企业专营权

B. 提供国家财政补贴

C. 减免邮政企业营业税

D. 降低各类业务资费

E. 允许业务交叉补贴

66. 邮政服务质量管制的内容主要包括( )。

A. 制定邮政服务标准

B. 建立邮政服务质量指标体系

C. 测评邮政用户满意度

D. 受理用户投诉

E. 制定邮政业务质量发展战略

67. 下一代网络(NGN)的关键技术特点有( )。

A. 核心网采用高速电路交换

B. 核心网采用高速分组交换

C. 支持多样化的接入方式

D. 支持单一标准化的接入方式

E. 采用独立的网络控制层

68. 在评价邮政通信服务水平时，可以从( )方面衡量用邮方便程度。

A. 服务网点

B. 传递频次

C. 营业时间

D. 投递深度

E. 资费水平

69. 电信通信企业的成本特点有( )。

A. 只有固定成本而没有变动成本

B. 固定成本比重大

C. 服务区域及用户密度对成本影响大

D. 单项业务成本核算困难

E. 没有原材料耗费项目

70. 在国内外电信管制实践中，常用的建立电信成本模型的思路和方法有( )。

A. 自上而下

B. 自下而上

C. 标杆法

D. 环比法

E. 定基法

71. 在通信资费管制方法中，相对于合理报酬率管制，价格上限管制的优点有( )。

A. 操作相对简单

B. 对企业成本信息的要求较低

C. 对企业提高生产效率提供了正向激励

D. 对消费者消费产品提供了正向激励

E. 具有资本扩张效应，有利于促进企业投资

72. 邮政信函业务实行均一资费制的原因有( )。

A. 信函重量轻，邮程远近对其成本影响小

B. 均一资费制可以简化计费手续

C. 信函使用的运递工具都一样

D. 均一资费制可以方便用户使用

E. 信函资费水平对用户影响大

73. 关于资金时间价值的说法，正确的有( )。

A. 资金只有投入到生产经营中才能随着时间的推移产生价值的增值

B. 资金数量越大，则资金时间价值越大

C. 利率或收益率是衡量资金时间价值的相对尺度

D. 同一数量的资金在不同的时间点上具有不同的

E. 一般而言，资金时间价值应按复利方式计算

74.自20世纪90年代后期至今，我国电信企业广泛采用的融资方式有( )

A. 国家直接投资

B. 债券融资

C. 政策性融资

D. 国外低息贷款

E. 股权融资

75. 在品牌市场势力坐标矩阵中，产品品牌的知名度低、美誉度也低，说明( )

A. 该品牌可能处于市场导入期

B. 该品牌是最有市场前途的品牌

C. 该产品或服务的品质和品牌推广工作都还有所欠缺

D. 该品牌资质优良

E. 该品牌市场势力弱

76. 关于项目活动与项目生命周期的说法，正确的有( )。

A. 项目的资源投入主要集中在项目的开发阶段

B. 项目团队的大部分工作和费用支出通常都发生在项目的实施阶段

C. 随着项目的推进，项目利益相关者的影响力逐步增强

D. 在项目定义阶段，项目经理通常要编制项目总体计划

E. 在项目开发阶段，需要编制更细化的WBS

77. 关于项目网络图中关键路径的说法，正确的有( )。

A. 关键路径可用来预测项目的总历时

B. 项目的关键路径至少有一条

C. 项目的关键路径只有一条

D. 在项目网络图中最长的路径是关键路径

E. 关键路径的长度显示了项目能够完成的最短时间

78. 根据我国《邮政法》，邮政普遍服务的业务范围包括( )。

A. 信件的邮寄

B. 单件重量不超过5千克的印刷品的寄递

C. 单件重量不超过10千克的印刷品的寄递

D. 报刊杂志的书籍资料的寄递

E. 邮政汇兑

79. 我国《电信条例》明确规定了电信资源的( )。

A. 所有权

B. 管理权

C. 使用者义务

D. 分配方式

E. 出租和转让的条件及价格

80. 在建立安全保证制度方面，我国《电信条例》规定，电信业务经营者在电信网络的设计、建设和运行中应用到与( )的需求同步规划、同步建设、同步运行。

A. 国家安全

B. 信息内容安全

C. 电信网络安全

D. 用户人身安全

E. 电信企业财产安全

三、案例分析题(共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分：少}选，所选的每个选项得05分)

(一)某电信公司针对新推出的3G上网卡业务，制定的资费方案如下 套餐名称 月基本费 包本地流量 超出套餐流量额度后的资费

田100元3GB.01元/MB.

乙150元5GB.01元/MB.

丙180元10GB.01元/MB.

丁260元20GB.01元/MB.

81.该公司对3G上网卡业务制定的资费是( )。

A. 独立

B. 捆绑资费

C. 选择

D. 单一资费

82. 该公司的3G上网卡业务资费结构属于( )。

A. 线性从量资费

B. 非线性资费

C. 定额资费

D. 二部资费

83. 在各类资费套餐下，超出套餐流量额度后的资费结构属于( )。

A. 线性从量资费

B. 非线性资费

C. 定额资费

D. 二部资费

84. 四种资费套餐中，月基本费包含的流量对应的平均单价最低的是( )。

A. 甲套餐

B. 乙套餐

C. 丙套餐

D. 丁套餐

(二)菜地区进行网民上网方式调查，结果显示，当地网民规模约有400万，其中有6%的网民主要使用普通拨号上网，有65%的网民主要使用ADSL上网，24%的网民主要通过LAN上网，3%的网民主要使用手机3G卡上网，另外还有2%的网民主要通过无线局域网(WLAN)上网。

85.该地区主要通过有线接八方式上网的网民规模约为( )万。

A. 96

B. 260

C. 356

D. 380

86.该地区主要通过有线宽带接入方式上网的网民规模约为( )万。

A. 96

B. 260

C. 356

D. 380

87.该地区主要通过无线接八方式上网的网民规模约为( )万。

A. 8

B. 12

C. 20

D. 24

88. 该地区主要通过移动接八方式上网的网民规模约为( )万。

A. 8

B. 12

C. 20

D. 24

[NT:PAGE=案例题（89-100）$]

(三)某通信公司为了获得进一步的竞争优势，在全国范围内正式推出为年轻时尚人群量身制定的客户品牌A。在产品的营销推广过程中，该公司设立了体验店，使用户可以在此办理业务，了解最新资讯观看业务演示和体验业务等-体验店全部按照统一标准进行外观设计和内部装饰，通过明快的色彩、酷炫的音乐以及功能独特、款式新颖、易于操作的新业务体验设备和琳琅满目的兑换礼品等，营造视觉、听觉和触觉的体验氛固，使A.品牌的文化渗透到方方面面。此外，为了提升A 品牌的黏性，留住和保有客户，该公司进一步推出了积分回馈的策略，用户可以用积分兑换互联网应用服务、上网时间、小礼品等项目。

89. 该公司采用这种体验营销方式，主要是考虑了服务的( )特点。

A. 差异性

B. 无形性

C. 不可分离性

D. 不可储存性

90. 该公司通过体验店的外观和内部装饰设计，来刺擞和引发顾客在视觉或情感上的反应，形成对A品牌的初步印象，这体现了有形展示( )。

A. 具有包装作用

B. 具有控制作用

C. 可提高用户忠诚度

D. 可帮助服务过程顺利进行

91. 该公司为了在竞争中留住顾客采取积分回馈策略，这种关系营销策略属于( )策略。

A. 财务联系

B. 社会联系

C. 定制化联系

D. 结构化联系)。

92.该公司开展关系营销的目的是( )

A. 拓宽分销渠道

B. 进一步细分市场

C. 维系和加强顾客关系

D. 重新进行市场定位

(四)已知某工程包括5项活动，这些活动均按照结束开始关系A---E顺序进行，计划盼总工期为10天，这些活动的计划安排如下表所示

活动A.活动B.活动C.活动D.活动E.

计划工期2天3天2天2天1天

计划成本1000元5000元1000元2000元1000元

醣在是第七天下班时间，以此为考核点，该工程项目的各项活动状态如下

活动A.活动B.活动C.活动D.活动E.

实际进度全部完成全部完成完成70%未开始末开始

实际花费11OO元5100元900元未发生未发生

93. 该工程项目的成本偏差EV为( )。

A. 5000

B. 6000

C. 6700

D. 7000

94. 该工程项目的成本偏差CV为( )。

A. -400元

B. -300元

C. 300元

D. 400元

95. 该工程项目的成本执行指数CPI为( )。

A. 0.94

B. 0.96

C. 1.04

D. 1.06

96. 该工程项目的进度偏差SV和进度执行指数SPI分别为( )。

A. 300元，0.94

B. 400元，0.96

C. -300元，0.96

D. -400元，0.94

97. 根据各项指标的计算结果，关于该工程项目进度和预算情况的说法，正确的有( )。

A. 截至考核点，该工程项目实际花费了7000元

B. 截至考核点，该工程项目仍在预算范围内

C. 截至考核点，该工程项目进度落后于计划

D. 该工程项目的完工预算为IOOOO元

(五)某移动公司用户李某从2010年2月至2010年10月，在长选8个月的时间内未交电话费，共欠费2800元。移动公司在数次追缴不成的情况下，暂停了对李某的服务。

98. 根据《电信条例》及相关法律，李某的欠费行为属于( )。

A. 合同违约行为

B. 侵犯移动公司财产权行为

C. 电信资源滥用行为

D. 消费欺诈行为

99.该移动公司可以要求李某( )。

A. 交纳5000元罚款

B. 交纳3000元罚款

C. 交纳5600元罚款和相关滞纳金

D. 补交2800元话费和相关滞纳金

100. 李某于2010年11月1日1O时，补交了所有费用，移动公司最迟应于2010年( )，恢复对李某的电信服务。

A. 11月2日10时

B. 11月3日10时

C. 11月3日13时

D. 11月3日18时

2011年度全国经济专业技术资格考试试卷邮电经济专业知识与实务(中级)标准答案

(满分140)

说明：第1-60题为单项选择题.共60题，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意;第61～80题为多项选择题，共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分;第81～100题为案例分析题，共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。

【标答开始】

OlB(l) 02D(1) 03C(l) 04C(l) 05AC(l) 06D(l) 07D(l) ) A(l) 09A(1) 10B(l)

11 B(l) 12C(l) 13C(l) 14B(l) 15D(1) 16C(l 17B(l) 18B(l) 19C(l) 20A(1)

21C(l) 22A1) 23C(l) 24 D(l) 25B(1) 26C(1) 27A(1) 28D(l) 29D(l) 30 A(l)

31C(l) 32D(l) 33 A(l) 34 B(l) 35A(l ) 36D(l) 37C(1) 38 AB(l) 39C(l) 40A(l)

41A(l) 42 C(l) 43C(l) 44D(l) 45B(1) 46D(1) 47C(l) 48B(l) 49D(1) 50D(l)

51C(l) 52B(1) 53A(l) 54B(l) 55A(l) 56D(1) 57D(1) 58A(l) 59B(l) 60B(1)

61AD(2) 62ABC(2) 63BDE(2) 64ABCD(2) 65ABCE(2) 66ABCD(2) 67BCE(2) 68ACD(2) 69BCDE(2) 70ABC(2)

71ABC(2) 72ABD(2) 73ACDE(2) 74BE(2) 75ACE(2) 76BE(2) 77ABDE(2) 78ABCE(2) 79ABCD(2) 80AC(2)

81AC(2) 82BD(2) 83A(2) 84D(2) 85D(2) 86C(2) 87C(2) 88B(2) 89B(2) 90A(2)

91A(2) 92C(2) 93C(2) 94A(2) 95A(2) 96C(2) 97CD(2) 98A(2) 99D(2) 100B(2)